FORMULADOR: ING. JOEL AYALA CASTILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

FORMULADOR: ING. JOEL AYALA CASTILLO

FORMULADOR: ING. JOEL AYALA CASTILLO

PI: “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

2026

FORMULADOR: ING. JOEL AYALA CASTILLO

- RESUMEN EJECUTIVO

- Información general del proyecto Nombre del proyecto

Cuadro N° 1: Nombre según Tipología y Objetivo de la Intervención

| NATURALEZA DE INTERVENCIÓN | OBJETO DE LA INTERVENSIÓN | LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| CREACIÓN | DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS | CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |

Fuente: elaboración Propia

El nombre propuesto para el siguiente proyecto se define como “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

INSTITUCIONALIDAD: UNIDAD FORMULADORA (UF)

Que, con el fin de adecuar las normas reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 1252 a los cambios efectuados mediante el Decreto Legislativo Nº 1432 así como contar con normas reglamentarias orientadas a impulsar la ejecución de inversiones y promover mayor transparencia, calidad y eficiencia en la gestión de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, resulta necesario aprobar un nuevo Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252.

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y la Sétima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1432. Con el voto probatorio del Consejo de ministros se DECRETA:

Artículo 8.- Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras

La Unidad Formuladora son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión. Pueden ser UF cualquiera de las unidades de organización de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como las unidades ejecutoras, programas y proyectos especiales creados conforme a la normativa de la materia en el ámbito de estas. Es responsable de:

  - Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación y evaluación aprobados por la DGPMI, así como las metodologías específicas aprobadas por los

Sectores, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con las competencias de la entidad o empresa pública a la que pertenece la UF.

  - Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión con el fin de sustentar la concepción técnica, económica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de Programación Multianual de Inversiones; así como los fondos públicos estimados para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento.

  - Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

  - Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión ni correspondan a gasto corriente.

  - Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.

  - Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

  - Solicitar la opinión de la OPMI del Sector sobre los proyectos o programas de inversión a ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del Gobierno Nacional, a fin de verificar que estos se alineen con los objetivos priorizados, metas e indicadores y contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a los criterios de priorización aprobados. Dicha opinión es previa a la solicitud de opinión a que se refiere el numeral 8.

  - Solicitar la opinión favorable de la DGPMI sobre los proyectos o programas de inversión a ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del Gobierno Nacional, previo a su declaración de viabilidad.

  - Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o documento equivalente y la ficha técnica o estudio de pre inversión que sustentó la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión.

  - Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Además, está prohibido el fraccionamiento de proyectos, bajo responsabilidad de la Unidad Formuladora. Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

En ese sentido, la UF propuesta para el presente proyecto es la Oficina de Unidad Formulación de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, según detalle siguiente:

Cuadro N° 2: Unidad Formuladora

| SECTOR | GOBIERNO LOCAL |
| --- | --- |
| Pliego | Municipalidad Distrital de Cerro Colorado |
| Unidad Orgánica | Unidad Formuladora |
| Funcionario Responsable de UF | Franklin Valdivia Chavez |
| Dirección Legal | Calle Mariano Melgar N° 500 - Urb La Libertad |
| Correo Electrónico | FRANKVALCHAVEZ@GMAIL.COM |

Fuente: Directorio de MEF

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

La Unidad Ejecutora, según el Reglamento del DL N° 1252, es la unidad orgánica de una entidad o de una empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, que no requiere ser Unidad Ejecutora presupuestal, pero que por su especialidad realiza, entre otras, las siguientes funciones:

- Elabora el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de inversión.

- Ser responsable por la ejecución física y financiera del proyecto de inversión.

- Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones, durante la fase de Ejecución.

Para el presente proyecto se propone como Unidad Ejecutora de Inversiones a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, según detalle siguiente.

Cuadro N° 3: Unidad Ejecutora de Inversiones

| Sector | Gobierno Local |
| --- | --- |
| Pliego | Municipalidad Distrital de Cerro Colorado |
| Nombre de la UEI | UEI de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado |
| Responsable de la UEI | Luis Juan Sumaria Rojas |
| Dirección Legal | Calle Mariano Melgar N° 500 - Urb La Libertad |
| Correo Electrónico | LUIS.SUMARIA@GMAIL.COM |

Fuente: Directorio de MEF

GRAFICO N° 1.1

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fuente: Pagina oficial de la municipalidad Distrital de Cerro Colorado

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto se desarrollará en el terreno ubicado en el Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B, Cerro Colorado, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento Arequipa.

Localización del Proyecto

| N° | Descripción de las Alternativas de localización |
| --- | --- |
| 1 | MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL N° 12, ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. |

Macro y Micro localización del Distrito de Cerro Colorado

MICRO LOCALIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Para la realización de la construcción y actividades de la obra se ha programado un plazo de ejecución de 390 Días Calendario (13 MESES).

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

Inversión a precios privados 10,747,131.89 soles. Inversión a precios sociales 8,555,386.29 soles.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

De acuerdo al Anexo N° 02 “Clasificador de responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, el presente proyecto se enmarca en la función programática siguiente:

- Función: COMERCIO

- División Funcional: COMERCIO

- Grupo Funcional: PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

- Servicio: SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

- Sector responsable: PRODUCCIÓN

Cuadro N° 4: Cadena funcional

| Función | División Funcional | Grupo Funcional | Sector Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| COMERCIO | COMERCIO | PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO | PRODUCCIÓN |

Fuente: Clasificador funcional/MEF

ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, el servicio que se intervendrá con el proyecto es el de “SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PORDUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD”, en el

distrito de Cerro Colorado específicamente en el Centro Cívico del Centro Poblado Semi – Rural Pachacútec, Grupo Zonal N° 12 Zona B de Cerro Colorado.

La unidad de medida de la brecha oferta – demanda “PERSONAS/AÑO” y el indicador brecha de calidad/cobertura “porcentaje de personas que no participan de los servicios deportivos recreativos respecto a la población total” siendo la unidad de medida indicador de brecha “MERCADO”.

Servicio, unidad de medida e indicador

| Servicios públicos con brecha identificada y priorizada | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PORDUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD |
| --- | --- |
| Indicador de producto asociado a la brecha de servicios | PORCENTAJE DE MERCADOS DE ABASTOS POR IMPLEMENTAR |
| Tipología de proyecto de inversión | MERCADO DE ABASTOS |
| UM Brecha Oferta – Demanda | PERSONAS/AÑO |
| UM Indicador de Brecha | MERCADO |
| Espacio Geográfico | Distrital |
| Año | 2,026 |
| Valor | 1 |
| Fuente: Aplicativo PMI – MEF Elaboración: Propia |  |

- Planteamiento del proyecto

El Objetivo Central del Proyecto es proveer “ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO”.

ANÁLISIS DE LOS MEDIOS

Este objetivo supone resolver el problema de insatisfacción de los servicios percibidos por la población.

“INADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO”.

“ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO”.

Para el logro del objetivo central o Fin Último, se han planteado Medios fundamentales que a continuación describimos:

Medios de Primer Nivel

Medio de Primer Nivel 1: Adecuada Infraestructura para el intercambio de las actividades comerciales

.

Medio fundamental 1: Adecuada infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad.

a) Identificación de las acciones

Tomando como base el diagnóstico realizado, se ha llegado a la conclusión que teniendo los medios fundamentales se plantean las acciones para alcanzar el objetivo principal, por lo cual se plantean un conjunto de acciones por cada medio fundamental y todos son imprescindibles.

Adecuada infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad     Acción 1.1: Construcción de Ambiente de articulación comercial

Acción 1.2: Construcción de Servicios Higiénicos y/o vestidores

Acción 1.3: Construcción de espacio de circulación peatonal horizontal y/o vertical

Acción 1.4: Construcción Área Verde

- Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad

Acción 2.1: Adquisición de Equipamiento de ambientes complementarios (ambiente de preparación y expendio de alimentos)

- Adecuado Mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 3.1: Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios

- Determinación de la brecha oferta y demanda Determinación de la demanda

El presente proyecto, considera como población objetivo (usuarios / año) a la población en el Centro

Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B de Cerro Colorado, debido a que considera áreas de recreación activa, que pueden ser aprovechadas y/o utilizadas tanto por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Para determinar el número de personas que pueden dar uso con el proyecto es.

Brecha oferta – demanda (personas)

| Item | Año | Oferta | Demanda | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026 | - | 1,480 | - 1,480 |
| 1 | 2027 | - | 1,565 | - 1,565 |
| 2 | 2028 | - | 1,655 | - 1,655 |
| 3 | 2029 | - | 1,750 | - 1,750 |
| 4 | 2030 | - | 1,851 | - 1,851 |
| 5 | 2031 | - | 1,957 | - 1,957 |
| 6 | 2032 | - | 2,070 | - 2,070 |
| 7 | 2033 | - | 2,189 | - 2,189 |
| 8 | 2034 | - | 2,315 | - 2,315 |

| 9 | 2035 | - | 2,448 | - 2,448 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2036 | - | 2,589 | - 2,589 |

Fuente: Elaboración propia

- Análisis técnico del Proyecto Tamaño:

El tamaño del proyecto, está en función a la brecha de oferta – demanda existente.

Opciones del Tamaño del Proyecto

| N° | Alternativa de tamaño | Unidad medida | Valor* |
| --- | --- | --- | --- |
| Adecuada infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  |  |
| 1 | Construcción de Ambiente de articulación comercial Construcción de una plataforma con sus respectivas áreas de expendio. El mercado cuenta con una capacidad de 1000 personas calculadas a razón de 2.00 m2 por cada persona ocupando un área total de 1999.56 m2. De área construida, distribuida en 3 niveles de edificación diferenciando 2 niveles en el Bloque 1 y 3 niveles en el Bloque 2 | m2 | 644.37 |
| 2 | Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores - Instalación de servicios higiénicos accesibles, ubicados en una zona de fácil acceso, con iluminación y ventilación natural. | m2 | 204.00 |
| 3 | Construcción de espacio de circulación peatonal horizontal y/o vertical El parque cuenta con caminos peatonales de concreto pulido que conectan cada una de las zonas funcionales: Las rutas internas han sido diseñadas con pendientes suaves y rampas que cumplen con los criterios de accesibilidad universal. Se incluyen zonas de estar con mobiliario urbano nuevo, como bancas y papeleras, que invitan al descanso, la contemplación y la interacción social | m2 | 384.24 |
| 4 | Construcción Área Verde Se ha proyectado la siembra de nueva vegetación ornamental de bajo consumo hídrico, combinada con zonas de césped natural y plantas de sombra. Estas áreas están integradas a las circulaciones y zonas de estancia, permitiendo una relación directa entre lo natural y lo construido. El sistema de riego será semiautomático, alimentado por puntos para garantizar el mantenimiento eficiente de la vegetación. | m2 | 289.48 |
| Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  |  |
| 5 | Adquisición de ambiente de preparación y expendio de alimentos Instalación de cámaras de congelamiento, equipamiento de mesas de acero inoxidable, | Gbl | 13 |
| Adecuado Mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  |  |
| 6 | Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios Instalación de pérgolas de metal con acabados de madera y bancas de concreto con acero. | Und | 40 |
| Fuente: Elaboración propia / Presupuesto |  |  |  |

Localización:

El proyecto se desarrollará en el terreno ubicado en el Centro Cívico del Centro Poblado Semi-Rural Pachacútec, Grupo Zonal N° 12 Zona B, Distrito De Cerro Colorado, Provincia De Arequipa - Departamento De Arequipa.

Localización del Proyecto

| N° | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN |
| --- | --- |

| 1 | CENTRO CÍVICO DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL N° 12, ZONA B , DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. |
| --- | --- |

Macro y Micro localización del Distrito de Cerro Colorado

Fuente: Elaboración propia Ubicación Geográfica

Tecnología:

Para la elaboración del presente proyecto, se tomó en cuenta aspectos como clima, suelo, topografía, normas técnicas sectoriales, entre otros.

La alternativa propuesta, está diseñada para brindar un óptimo nivel de servicio durante el horizonte de evaluación.

Análisis de la Tecnología del Proyecto

| Procesos | Tipo de Factor productivo | Activo estratégicos esenciales | Tipo de tecnología | Factores relevantes que condicionan la tecnología |  |  | Sustento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 |  |
| Proceso 1 |  | Construcción de Ambiente de articulación comercial | El área de cada puesto es en promedio de 6 a 8 m2, según la norma del A 070 del RNE, con diferentes características y agrupados de acuerdo a las actividades comerciales a desarrollar en el mercado. | Especificaciones técnicas |  |  | El dimensionamiento ve la distribución de cada espacio recreativo, dentro de la capacidad instalada del terreno. |
|  |  |  | Realizadas en |  |  |  |  |
|  | Infraestructura |  | concreto llaneado, accesibles y |  |  |  | Es el componente que se encarga de |

|  |  | Construcción | antideslizantes, |  |  |  | articular con los demás espacios recreativos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de espacio de circulación horizontal y/o vertical | con trazos |  |  |  |  |
|  |  |  | continuos y |  |  |  |  |
|  |  |  | pendientes suaves. |  |  |  |  |
|  |  | Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores | Contiene Servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres. Baño | Especificaciones técnicas |  |  | Es el componente que se encarga de brindar la seguridad |
|  |  |  | accesible para |  |  |  |  |
|  |  |  | personas con |  |  |  |  |
|  |  |  | discapacidad. |  |  |  |  |
|  |  | Construcción de área verde | Incorporación de vegetación ornamental de bajo requerimiento hídrico, con zonas ajardinadas asociadas a los espacios de descanso. - Tratamiento paisajístico: Uso de piedra canto rodado en bordes de zonas duras para reducir el uso de agua y mejorar el acabado visual. | Especificaciones técnicas |  |  | Componentes de mejora del ornato y vista de los visitantes. |
|  | Equipamiento | Implementación de ambiente de preparación y expendio de alimentos | 01 cámaras de congelamiento, 12 mesas de acero inoxidable, | Especificaciones técnicas |  |  | Especificaciones técnicas |
|  | Mobiliario | Implementación de Mobiliario Urbano | 32 pérgolas de metal con acabados de madera 08 bancas de concreto con acero | Especificaciones técnicas |  |  | Especificaciones técnicas |

Fuente: Elaboración Propia

- Gestión del Proyecto

La organización y función de los roles y responsabilidades de cada uno de los actores que participan, se detalla a continuación a fin de entender la organización y gestión en las fases de ejecución y funcionamiento.

Fase de Ejecución

Organización durante la Fase de Ejecución

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a través de la Sub Gerencia de Presupuesto realizará coordinaciones correspondientes para los desembolsos calendarizados correspondientes, así como con la Sub Gerencia de Logística y Gerencia de Obras de Infraestructura Pública para la adquisición de materiales necesarios. La Sub Gerencia de Presupuesto en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas calendarizarán con oportunidad los desembolsos mensuales que serán supervisados previos informes de avances físicos ejecutados.

Roles y funciones de los actores en la operación del proyecto

| Dependencias | Roles | Documentos Sustentatorios |
| --- | --- | --- |
| Fase de Ejecución |  |  |
| Sub Gerencia de Presupuesto | - Registra y calendariza la programación presupuestal para la ejecución del proyecto. - La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado emitirá la Certificación Presupuestal para el financiamiento y ejecución del proyecto. | - Reporte Presupuestales del SIAF |
| Sub Gerencia de Logística | - Cumplir con los procesos de contratación y adquisición, para la programación adecuada del proyecto. | - Contratos firmados - Órdenes de Compra - Órdenes de Servicio |
| Gerencia de Obras de Infraestructura Pública | - Planificar, organizar y controlar la ejecución del proyecto. - Coordinar con la Unidad de abastecimiento, la organización y conformación de los comités especiales para los procesos de licitación, estudios técnicos y construcción. - Remite la programación para la ejecución presupuestal en plazos previstos y cumplimiento de metas del proyecto. - Monitorea el cumplimiento de metas físicas y financieras de los componentes del proyecto. | - Informes de avance del estudio definitivo y avance físico financiero de la construcción y otros componentes del proyecto. - Propuestas remitidas y reunión de coordinación con actas. - Reportes de ejecución presupuestal. - Informes de avances físicos y financieros alcanzados por el residente y supervisor. |
| Etapa de Funcionamiento |  |  |
| Gerencia de Obras de Infraestructura Pública. | - Realizar a tiempo las adquisiciones necesarias para el funcionamiento - Realizar el mantenimiento de la infraestructura en coordinación con las instancias correspondientes. | - Informes y Servicios |

Unidad Ejecutora

Se propone que la Unidad Ejecutora sea la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

Modalidad de Ejecución

Se refiere al desarrollo de las metas de acciones a través de la ejecución de las obras, la adquisición de bienes y servicios para la generación de activos. Para el presente proyecto la modalidad de ejecución será por Administración Indirecta (Contrata), cuyo proceso estará a cargo del Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. La Unidad Ejecutora cuenta con la capacidad técnica para la ejecución de la obra (personal especializado, equipos, maquinarias y/o infraestructura) que permitan su conclusión.

Plan de implementación

Considerando los alcances, límites y disponibilidad de recursos presupuestarios que administra la Municipalidad de Cerro Colorado, en cuanto a ejecución de proyectos de inversión, se prevé estructurar

el presupuesto en forma integral, debiendo de garantizar la operación y mantenimiento. Su etapabilidad no es limitativa, ya que, dependiendo de las fuentes y modalidades para el financiamiento de la ejecución, es que se puede ejecutar más de una etapa o en su defecto, de forma integral, situación que se definirá en la etapa de inversión del proyecto. El proyecto será ejecutado en 07 meses; 02 mes para elaboración de Expediente Técnico, 01 mes para procesos de selección, 03 meses de ejecución física y 01 mes de liquidación.

Fase de Funcionamiento

La fase de Funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas. La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, asumirá los costos de operación y mantenimiento que el proyecto genere durante su vida útil. Las fuentes de financiamiento de que se puede disponer para ejecutar las inversiones y cubrir los gastos de operación y mantenimiento:

Fase del ciclo de inversión y su fuente de financiamiento

| Fase del ciclo de inversión | Fuente de Financiamiento |
| --- | --- |
| Fase de Ejecución | Recursos Determinados |
| Fase de Funcionamiento | Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados |

Fuente: Elaboración propia

- Costos del Proyecto

Los costos de inversión del proyecto contemplan los componentes del proyecto, como son las obras civiles para la construcción de la infraestructura, Equipamiento, así como la elaboración de estudios definitivos (Expediente Técnico), supervisión y gestión del proyecto. El monto de inversión del Proyecto de Inversión a precios privados asciende a S/ 10,747,131.89 soles, como se detalla en el cuadro siguiente:

| COMPONENTE / ACCCION | UM | Metrado | Inversión |
| --- | --- | --- | --- |
| Adecuada infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  | 6,651,463.16 |
| Acción 1.1: Construcción de ambiente de articulación comercial | m2 | 644.37 | 5,002,009.11 |
| Acción 1.2: Construcción de espacio de circulación peatonal horizontal y/o vertical | m2 | 384.24 | 642,071.07 |
| Acción 1.3: Construcción de Servicios Higiénicos y/o vestidores | m2 | 204.00 | 696,587.32 |
| Acción 1.4: Construcción de Área Verde | m2 | 289.48 | 310,795.66 |
| Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  | 88,000.00 |
| Acción 2.1: Implementación de ambiente de preparación y expendio de alimentos | Glb | 13.00 | 88,000.00 |
| Adecuado Mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  | 61,484.30 |
| Acción 3.1: Implementación de mobiliario Urbano | Glb | 40.00 | 61,484.30 |

| Costo directo |  | 6,800,947.46 |
| --- | --- | --- |
| Gastos generales | 12.00% | 816,113.70 |
| Utilidad | 8.5% | 578,080.53 |
| Subtotal |  | 8,195,141.69 |
| IGV | 18% | 1,475,125.50 |
| Presupuesto de obra |  | 9,670,267.19 |
| Supervisión de proyecto | 5.0% | 483,513.36 |
| Expediente técnico |  | 335,000.00 |
| Liquidación de proyecto |  | 44,883.02 |
| Gestión de proyecto |  | 160,000.00 |
| Control Concurrente | 1% | 53,468.32 |
| Costo de inversión |  | 10,747,131.89 |

Fuente: Elaboración propia

a)	Estimación de los Costos de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto:

En la situación sin proyecto, no existe la unidad productora en tanto los costos de operación y mantenimiento son cero.

Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto:

Los costos de operación y mantenimiento ascienden a S/ 46,600.00 soles, tal como podemos ver en el cuadro a continuación:

Cuadro N° 5: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

| Item | Descripción |  | Und. | Meses | Cantidad | Precio | Precio Privado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S/. | S/. |
| 01.00.00 | OPERACIÓN |  |  |  |  |  | 7,300.00 |
| 01.01.00 | PAGO DE SERVICIOS |  |  |  |  |  | 3,100.00 |
| 01.01.01 | LUZ |  | Mes | 12 | 1 | 300 | 1,300.00 |
| 01.01.02 | AGUA |  | Mes | 12 | 1 | 150 | 1,800.00 |
| 01.02.00 | INSUMOS |  |  |  |  |  | 4,200.00 |
| 01.02.01 | INSUMO LIMPIEZA DE BAÑOS |  | Global | 12 | 1 | 150 | 1,800.00 |
| 01.02.02 | INSUMOS LIMPIEZA DE CAMPO |  | Global | 12 | 1 | 200 | 2,400.00 |
| 02.00.00 | MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  | 39,300.00 |
| 02.01.00 | MANTENIMEINTO REGULAR / PREVENTIVO |  |  |  |  |  | 2,500.00 |
| 02.01.01 | PINTADO DE SS.HH. |  | Global | 1 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 02.02.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO |  |  |  |  |  | 18,800.00 |
| 02.02.01 | PINTADO GENERAL |  | Global | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02.02.02 | CORTE DE ÁREA VERDE Y PODADO |  | Global | 12 | 1 | 900.00 | 10,800.00 |
| 02.03.00 | MANTENIMIENTO ANUAL |  |  |  |  |  | 18,000.00 |
| 02.03.01 | MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS |  | Global | 1 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 02.03.02 | MANO DE OBRA |  | Global | 1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 02.03.03 | MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REFLECTORES |  | Global | 1 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |

| TOTAL COSTO Op. y Mto. S/. | 46,600.00 |
| --- | --- |

a)	Estimación de costos incrementales

Los costos incrementales se definen como la diferencia entre los costos de operación y mantenimiento con proyecto y los costos de O&M sin proyecto.

Cuadro N° 6: Costos Incrementales

| ITEM | O&M SIN PROYECTO |  | O&M CON PROYECTO |  | COSTO INCREMENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO | OPERACIÓN |  |
| 0 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 1 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 2 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 3 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 4 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 5 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 6 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 7 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 8 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 9 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 10 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |

Fuente: Elaboración propia

- Evaluación Social

Indicadores de rentabilidad del proyecto

De acuerdo a la evaluación económica, el proyecto tiene un VACT de S/ 11,059,821.69 soles, siendo el costo de capacidad de producción de S/ 3,924.40 por m2.

Indicadores de rentabilidad social

| ITEM | INVERSION | COSTOS INCREMENTALES | BENEFICIARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10,747,131.89 |  |  |
| 1 |  | 46,600.00 | 1,565 |
| 2 |  | 46,600.00 | 1,655 |
| 3 |  | 46,600.00 | 1,750 |
| 4 |  | 46,600.00 | 1,851 |
| 5 |  | 46,600.00 | 1,957 |
| 6 |  | 46,600.00 | 2,070 |
| 7 |  | 46,600.00 | 2,189 |
| 8 |  | 46,600.00 | 2,315 |
| 9 |  | 46,600.00 | 2,448 |
| 10 |  | 46,600.00 | 2,589 |
|  |  | TSD | 8% |
|  |  | VACT | 11,059,821.69 |
|  |  | POBLACION BENEFICIARIA | 2,039 |

|  |  | ICE POR POBLACION BENEFICIARIA | 5,424.31 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAE | S/ 1,648,239.57 |
|  |  | m2 | 2,738.54 |
|  |  | Costo por capacidad de producción | 3,924.40 |

FUENTE: Elaborado para el Proyecto

- Sostenibilidad del Proyecto

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y en el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Sostenibilidad Técnica y Administrativa:

Deberá complementar la dotación de equipos, materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto, para realizar adecuadamente la operación y mantenimiento de las instalaciones.

Sostenibilidad Económica y Financiera:

La población beneficiaria participara en mantener en adecuadas condiciones la infraestructura pública. El monto de inversión será aportado por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, además de ello la Municipalidad hará cargo de la Operación y Mantenimiento, a través de la Gerencia de Servicios Públicos. La sostenibilidad financiera por su parte descansa en la optimización de los recursos tanto operativos, como administrativos y la aplicación de un adecuado manejo de personal, logística, etc.

Sostenibilidad Social:

Según los objetivos y metas descritos en el proyecto, así como los Índices de Costos/Efectividad determinados en el proyecto son económicamente y socialmente rentables. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podrá apreciar en el mejoramiento de la cobertura de los servicios y de las condiciones de vida de la población, incidiendo en la salud y bienestar, así mismo se modificará favorablemente los hábitos de costumbres de los usuarios actuales y futuros.

Sostenibilidad Ambiental:

Se deben analizar las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto. El objetivo es de determinar si es que se están tomando en cuenta los elementos que eviten generación de las vulnerabilidades ambiental durante la ejecución y operación del proyecto.

- La disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de financiamiento:

La implementación del proyecto implica disponer de recursos suficientes para asegurar la inversión, así como la operación. Siendo los recursos necesarios para la ejecución económicos, logísticos, administrativos humanos. La ejecución del presente proyecto está prevista en el presupuesto. La operación y mantenimiento estará a cargo de la Gerencia de Servicios Públicos.

- Los arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y post inversión:

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, mandara a concurso para la elaboración del expediente técnico. La institución tiene competencia y autonomía dentro de la normatividad.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia limitada para la implementación de este tipo de proyectos, pero este será ejecutado bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA-CONTRATA.

- La capacidad de gestión del operador:

Tanto la etapa de inversión como la de operación y mantenimiento se encuentra garantizado puesto que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado hará respetar compromisos y administrar el proyecto en la fase de inversión y en forma autónoma en la fase de operación y mantenimiento.

- El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios: No se tiene información de ello ya que la oferta es nula.

- Conflictos sociales:

No existen conflictos sociales ya que los beneficiarios están de acuerdo a la implementación del proyecto.

- La capacidad y disposición a pagar de los usuarios: El municipio asume todos los gastos.

- Los riesgos de desastres:

Exposición: No existe tal grado de vulnerabilidad de infraestructura con respecto al proyecto en mención, ni con las intervenciones ejecutadas, ya que estas áreas no se producen fenómenos representativos que puedan dañar la futura infraestructura, pero principalmente a la población que recibirá los servicios en dicha infraestructura, en este caso.

Fragilidad: En este caso no se necesita de la protección de la infraestructura a ejecutar frente al impacto insignificantico de los fenómenos o peligro y se basa principalmente por los materiales, tecnología usada entre otros.

Resiliencia: Pero si se daría el caso, la respuesta de la población después del impacto de un fenómeno o peligro o ante la ocurrencia de éste o de una amenaza, es positiva y alentadora.

Mide el grado de respuesta de la población u organización social después del impacto de un fenómeno o del peligro o ante la ocurrencia de éste o de una amenaza. Para esto se debe de tener en cuenta que se debe de Reducir los niveles de riesgo existente en la sociedad (Gestión correctiva del riesgo) y No generar nuevos riesgos en los procesos de desarrollo e inversión (Gestión prospectiva del riesgo).

- Marco Lógico

|  | RESUMEN DE OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN | INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA | - En promedio 2,039 personas mejoran su calidad de vida a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. | Sondeo mediante encuestas de calidad de vida de la población. Estadísticas socioeconómicas elaboradas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. | La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado continúa con la política de mejorar las condiciones de vida de la población. |

|  | RESUMEN DE OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPOSITO | POBLACIÓN ACCEDE A ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO | Tiempo - En el año 2026, se tiene 01 espacio público mejorado. Calidad - En el año 2026 la población se identifica con el lugar. | Panel fotográfico Resultados de informes de evaluación. | Adecuado mantenimiento de la infraestructura por parte de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. |
| COMPONENTES | Adecuada Infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad. Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad Adecuado mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad | Al año 2026 la población del sector Semi-Rural Pachacutec, Grupo Zonal N° 12 Zona B, Cerro Colorado con espacios para el abastecimiento de productos de primera necesidad. | Inspecciones por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano. Actas de entrega de obra. Panel fotográfico | Financiamiento oportuno del proyecto. Los proveedores de materiales, insumos y servicios cumplen con la entrega de bienes y servicios en el tiempo oportuno. |

|  | RESUMEN DE OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | Adecuada Infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 1.1: Construcción de ambiente de articulación comercial Acción 1.2: Construcción de espacio de circulación peatonal horizontal y/o vertical Acción 1.3: Construcción de Servicios Higiénicos y/o vestidores Acción 1.4: Construcción de Área Verde Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 2.1: Adquisición Equipamiento de ambientes complementarios (ambiente de preparación y expendio de alimentos) Adecuado Mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 3.1: Adquisición mobiliario de ambientes complementarios | Adecuada Infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 1.1: Construcción de ambiente de articulación comercial 5,002,009.11 Acción 1.2: Construcción de espacio de circulación peatonal horizontal y/o vertical 642,071.07 Acción 1.3: Construcción de Servicios Higiénicos y/o vestidores 696,587.32 Acción 1.4: Construcción de Área Verde 310,795.66 Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 2.1: Implementación de ambiente de preparación y expendio de alimentos 88,000.00 Adecuado Mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 3.1: Implementación de mobiliario Urbano 61,484.30 Costo directo 6,800,947.46 Gastos generales 816,113.70 Utilidad 578,080.53 Subtotal 8,195,141.69 IGV. 1,475,125.50 Presupuesto de obra 9,670,267.19 Supervisión de proyecto 483,513.36 Liquidación de Proyecto 44,883.02 Expediente técnico 335,000.00 Gestión de proyecto 160,000.00 Control Concurrente 53,468.32 Costo de inversión 10,747,131.89 | Registro de publicación de TdRs y convocatoria. Contrato con el contratista de obra Proceso de selección. Informes valorizados Informe de supervisión Informe de liquidación de obra. | Expediente Técnico de obra Contrato con el contratista de obra Informes valorizados Informe de supervisión Informe de liquidación de obra |

MODULO II

DIAGNÓSTICO

# DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la situación actual es el resultado del trabajo de campo y gabinete, partiendo desde el levantamiento de información primaria, secundaria, entrevistas y la coordinación con los grupos involucrados, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y población beneficiaria quienes participaron en forma activa en la formulación del proyecto de inversión.

Para la elaboración del diagnóstico, se realizó la recopilación, sistematización y análisis de información cuantitativa y cualitativa. En el primer caso, se trata de datos numéricos (por ejemplo, información de los censos de población y vivienda), mientras en el segundo, la información muestra una cualidad o un atributo de un elemento, un individuo o una entidad.

Situación negativa que se busca revertir

La intervención en mención buscar potenciar el espacio público abandonado, para que además de reponer o recuperar el equipamiento urbano deteriorado o inexistente, la imagen del distrito se vea mejorada por generar el desarrollo económico y social reduciendo focos infecciosos. Además de mejorar las condiciones de hábitat en esta zona en particular y por ende las condiciones de vida, de la niñez, juventud y familia del Distrito.

Se considera como interés principal para la población “afectada”, resolver las características de la situación negativa por las razones ya expuestas, y hasta cierto nivel para la población en su conjunto, el de implementar y ejecutar el proyecto. Además, por las razones siguientes de interés comunal es indispensable la materialización del PI:

- Mejoramiento y Ordenamiento Urbanístico: Al cambiar la situación negativa permitirá brindar adecuados SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, así como económicos, enfocado al desarrollo integral de la Familia y la Sociedad.

- Recuperación del Medio Ambiente: De manera colateral al realizar la intervención en esta área permitirá la recuperación de la zona, eliminado los focos infecciosos e instalando áreas de intercambio personal generará mejorías del ornato del sector.

- Prevención de riesgos: Se recuperará los espacios abandonados.

- Disminución de malos hábitos de la población

- Eliminación de desmonte y basura

- Mejora del nivel de desarrollo social y económico de los habitantes del Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B, Distrito de Cerro Colorado, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa.

## Población afectada

La población afectada son los vecinos del Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B, Cerro Colorado Distrito de Cerro Colorado que se encuentra ubicado en la Provincia y Departamento de Arequipa.

- Aspectos demográficos

Dinámica poblacional

La población asentada en el distrito de Cerro Colorado se ha ido incrementando considerablemente en los últimos años, tal como nos muestran los datos de los diferentes censos aplicados por el INEI. En el último año censal (2017) respecto al anterior (2007) el crecimiento del distrito ha sido notable (197,954 personas), esto puede deberse a que el distrito cuenta con espacios para la expansión urbana, hecho que se replica en varios distritos de la provincia de Arequipa.

Dinámica de la población del distrito de Población Cerro Colorado según año censal

| Población distrital por año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Población Cerro Colorado | 1993 | 2007 | 2017 |
|  | 38,288 | 113,171 | 197,954 |

Fuente: Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017 INEI

Tasa de crecimiento poblacional

Según el censo del año 2017 la población del distrito de Cerro Colorado fue de 197,954 habitantes, y en el año 2007 era de 59,671 habitantes, con ambos datos de los habitantes se obtiene la tasa de crecimiento de 2.36%, a continuación, se muestra en el siguiente cuadro:

Tasas de Crecimiento

| Año de Censo | 2007 | 2017 | Tasa de Crecimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerro Colorado | 113,171 | 197,954 | 5.75% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017.

Elaboración propia.

Población por área urbana y rural

La distribución de la población por área, para el año 2017 el 99.89% de la población viven en el área urbana y el 0.11% viven en área rural.

Población del distrito de Cerro Colorado por área urbana y rural

| Población del distrito de Cerro Colorado | Total | Población |  | Total | Porcentaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urbana | Rural |  | Urbana | Rural |
|  | 197,954 | 197,731 | 223 | 100.00% | 99.89% | 0.11% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017

Elaboración propia.

Población por género

La distribución de la población por sexos para el año 2017 es de 48.56% en hombres y 51.44% en mujeres.

Población del distrito de Cerro Colorado según género

| Población del distrito de Cerro Colorado | Total | Población |  | Total | Porcentaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hombres | Mujeres |  | Hombres | Mujeres |
|  | 75,351 | 96,135 | 101,819 | 100.00% | 48.56% | 51.44% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017

Elaboración propia.

Población por grupos de edad

La población de referencia es la del distrito de Cerro Colorado, el cual es de 197,954 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a continuación, se muestra en el siguiente cuadro:

Población del distrito de Colorado según sexo y grupo de edad

| P: Edad en grupos quinquenales | P: Sexo |  |  | P: Sexo (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
| De 0 a 4 años | 18348 | 9294 | 9054 | 9.27% | 4.70% | 4.57% |
| De 5 a 9 años | 18082 | 9313 | 8769 | 9.13% | 4.70% | 4.43% |
| De 10 a 14 años | 16018 | 8143 | 7875 | 8.09% | 4.11% | 3.98% |
| De 15 a 19 años | 16952 | 8613 | 8339 | 8.56% | 4.35% | 4.21% |
| De 20 a 24 años | 19112 | 9400 | 9712 | 9.65% | 4.75% | 4.91% |
| De 25 a 29 años | 18351 | 8493 | 9858 | 9.27% | 4.29% | 4.98% |
| De 30 a 34 años | 16814 | 7928 | 8886 | 8.49% | 4.00% | 4.49% |
| De 35 a 39 años | 15502 | 7199 | 8303 | 7.83% | 3.64% | 4.19% |
| De 40 a 44 años | 13917 | 6546 | 7371 | 7.03% | 3.31% | 3.72% |
| De 45 a 49 años | 11060 | 5239 | 5821 | 5.59% | 2.65% | 2.94% |
| De 50 a 54 años | 9159 | 4187 | 4972 | 4.63% | 2.12% | 2.51% |
| De 55 a 59 años | 7009 | 3345 | 3664 | 3.54% | 1.69% | 1.85% |
| De 60 a 64 años | 5530 | 2650 | 2880 | 2.79% | 1.34% | 1.45% |
| De 65 a 69 años | 4197 | 2003 | 2194 | 2.12% | 1.01% | 1.11% |
| De 70 a 74 años | 2991 | 1429 | 1562 | 1.51% | 0.72% | 0.79% |
| De 75 a 79 años | 2120 | 1043 | 1077 | 1.07% | 0.53% | 0.54% |
| De 80 a 84 años | 1499 | 719 | 780 | 0.76% | 0.36% | 0.39% |
| De 85 a 89 años | 680 | 309 | 371 | 0.34% | 0.16% | 0.19% |
| De 90 a más años | 613 | 282 | 331 | 0.31% | 0.14% | 0.17% |
| Total | 197954 | 96135 | 101819 | 100.00% | 48.56% | 51.44% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017

Elaboración propia.

De acuerdo a información del CPV 2017, podemos ver que la población del distrito más alta se encuentra en los cuatro quinquenios de la población joven-adulta: de 20 a 24 años (19,112 habitantes /9.65%), de 25 a 29 años (18,351 habitantes /9.27%), de 5 a 9 años (18,082 habitantes /9,13%). Y la población infantil de 0 a 4 años (18,348 habitantes/ 9.27%)

- Características físicas

Características geográficas

La campiña en Arequipa cuenta con una extensión de 9,356 Has., aproximadamente, correspondiendo al distrito de Cerro Colorado 174.90 Has. (1.86%).

- Topografía y Superficie

El distrito cuenta con una superficie de 174.90 Km2 el cual representa el 1,80% de toda la superficie provincial (9682 Km2). El terreno donde se desarrollará el proyecto de creación de los servicios de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad en el centro cívico, ubicado en el Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B, presenta una topografía El desnivel que presenta el terreno entre el punto más bajo y el punto más alto es de 3.60 metros en sentido diagonal orientado desde el suroeste hacia el noreste.

El levantamiento topográfico realizado permitió identificar las condiciones actuales del relieve, facilitando un diseño adaptado al terreno, con curvas de nivel que reflejan las pendientes suaves del área y aseguran una correcta integración de los elementos proyectados.

- Superficie Territorial

La superficie territorial actual del distrito de Cerro Colorado es de 174.90 km2 según el Instituto de Estadística e Informática – INEI.

- Condiciones climatológicas

El distrito por su localización geográfica pertenece a un clima templado de tipo continental. Clima y medio ambiente: el clima es tonificante, templado, otoñal; en temporadas invernales fuertes corrientes de viento. Tiene un clima bastante seco, con bastante sol, cielo despejado casi todo el año, con ligeros nublados y lloviznas en enero, febrero y marzo; la temperatura varía entre 6 a 25 grados según las estaciones. Es común encontrarse zonas de clima cálido y templado y con zonas de nevadas infrenables. Es más bien cálido en las zonas de costa, con muy pocas precipitaciones y atmósfera mayoritariamente húmeda. Hacia los mil metros de altitud, cambia de templado y cálido a templado, notándose claramente la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Por otro lado, en las altas punas la temperatura desciende considerablemente, llegando inclusive a los 0° C únicamente en el mes más cálido; las nevadas son frecuentes, mayoritariamente en julio y agosto.

La ciudad de Arequipa, a pesar de sus características climáticas desérticas y semidesérticas, con cierta frecuencia y periodicidad irregular es severamente afectada por precipitaciones pluviales, produciéndose en los meses de enero a marzo, las que actuando combinadamente con la considerable pendiente topográfica de la región, generan avenidas de ríos y torrenteras que a su vez producen inundaciones en asentamientos humanos y en infraestructuras de producción y de servicios con pérdidas patrimoniales e incluso vidas humanas y que asimismo ocasiona la interrupción de servicios como los de saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones y transporte, riego agrícola, etc., mereciendo especial importancia los ingresos de las torrenteras que atraviesan la ciudad.

- Características sociales

- Ocupación principal de la población

El Censo INEI 2007, indica que la población que participa en la actividad económica se muestra en el siguiente cuadro, y la población en edad de trabajar generalmente se considera, a partir de 14 a 64 años. Cabe señalar que, por las condiciones socioeconómicas de la región, los niños a partir de los 6 años, se incorporan a las actividades económicas, en especial en el medio rural. Asimismo, los mayores de 65 años, siguen laborando, principalmente aquellas personas que no han tenido trabajo estable.

Población económicamente activa (PEA)

| Variable / Indicador | Distrito Cerro Colorado |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cifras | Porcentaje |
| PEA Ocupada | 88,703 | 59.68% |
| PEA Desocupada | 6,144 | 4.13% |
| NO PEA | 53,776 | 36.18% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Elaboración propia.

Las personas que se desempeñan de alguna manera en actividades productivas o de servicios lo hacen principalmente en comercio al por menor, construcción, industrias manufactureras y agricultura/ganadería, estas actividades agrupan al 55% de la población que desempeña actividades laborales.

El resto se desempeña en otras actividades tal como se puede observar en el cuadro siguiente.

Actividades económicas desarrolladas por la población en el Distrito de Cerro Colorado

| Descripción | Casos | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Miembros p. ejec., leg., jud. y per. direc. de la adm. púb. y priv. | 479 | 0.51% |
| Profesionales científicos e intelectuales | 9816 | 10.35% |
| Profesionales técnicos | 7560 | 7.97% |
| Jefes y empleados administrativos | 5341 | 5.63% |
| Trabaj. de serv. y vend. de comerc. y mcdo. | 19332 | 20.38% |
| Agricult. y trabaj. calific. agrop., forestales y pesqueros | 1915 | 2.02% |
| Trabaj. de la constr., edifi., prod. artesanales, electr. y las telecomun. | 14668 | 15.46% |
| Operadores de maq. indust., ensambladores y conduct. de transp. | 11116 | 11.72% |
| Trabaj. no calif. serv., peón, vend. amb. y afines. | 17904 | 18.88% |
| Ocupaciones militares y policiales | 572 | 0.60% |
| Desocupado | 6144 | 6.48% |
| Total PEA de Distrito Cerro Colorado | 94847 | 100.00% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Elaboración propia.

Respecto a las actividades económicas que se realizan se tiene que el 20.38% de las personas trabajan en el comercio, mientras que el 18.88% trabaja en la actividad de peones, vendedores ambulantes. También existe un 11.72% de personas que trabajarían en la industria manufacturera y transporte.

- Servicios de educación

El Ministerio de Educación es el órgano rector de las políticas educativas nacionales y ejerce su rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental con los Gobiernos Regionales y Locales, propiciando mecanismos de diálogo y participación.

- Administrativas de los servicios educativos

Con respecto a la UGEL Arequipa Norte, se presenta un resumen de la cantidad de instituciones educativas por nivel y modalidad para tener un panorama general en el Distrito de Cerro Colorado. Según datos estadísticos de ESCALE se tiene:

Cantidad de Instituciones Educativas por nivel y modalidad

| Etapa, modalidad y nivel educativo | Total | Gestión |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pública | Privada |
| Total | 601 | 233 | 368 |
| Básica Regular | 573 | 221 | 352 |
| Inicial* | 314 | 152 | 162 |
| Primaria | 161 | 41 | 120 |
| Secundaria | 98 | 28 | 70 |
| Básica Alternativa | 9 | 5 | 4 |
| Básica Especial | 4 | 3 | 1 |
| Superior Tecnológica | 3 | 0 | 3 |
| Ceptro | 12 | 4 | 8 |

Fuente: ESCALE – MINEDU 2021.

Según el cuadro anterior en el año 2021, en el Distrito de Cerro Colorado la UGEL Arequipa Sur tenía (573) I.E en básica regular, donde el 38.57% son Públicas y 61.43% son Privadas.

Cantidad de población de alumnos y docentes por nivel y modalidad

| Nivel / Modalidad | Alumnos (2021) |  |  | Docentes (2021) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Gestión |  | Total | Gestión |  |
|  |  | Pública | Privada |  | Pública | Privada |
| Total | 49,958 | 27,440 | 22,518 | 3,173 | 1,354 | 1,819 |
| Básica Regular | 48,356 | 26,247 | 22,109 | 3,074 | 1,282 | 1,792 |
| Inicial | 10,240 | 5,762 | 4,478 | 681 | 238 | 443 |
| Primaria | 22,866 | 11,562 | 11304 | 1327 | 518 | 809 |
| Secundaria | 15,250 | 8,923 | 6,327 | 1066 | 526 | 540 |
| Básica Alternativa | 428 | 359 | 69 | 37 | 28 | 9 |
| Básica Especial | 117 | 113 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| Técnico-Productiva | 1,057 | 721 | 336 | 46 | 31 | 15 |

Fuente: ESCALE - MINEDU

Nivel educativo alcanzado en el Distrito de Cerro Colorado

| Nivel educativo alcanzado | Población | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Sin nivel | 7,428 | 3.97% |
| Inicial | 10,901 | 5.82% |
| Primaria | 37,169 | 19.84% |
| Secundaria | 68,632 | 36.64% |
| Básica especial | 561 | 0.30% |
| Sup. no univ. Incompleta | 11,056 | 5.90% |
| Sup. no univ. Completa | 17,847 | 9.53% |
| Sup. univ. Incompleta | 10,476 | 5.59% |
| Sup. univ. Completa | 21,001 | 11.21% |
| Maestría / Doctorado | 2,448 | 1.20% |
| Total | 187,320 | 100.00% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017

Elaboración propia.

- Servicios básicos

- Servicio de Agua

De acuerdo al CPV 2017, en el Distrito de Cerro Colorado la gran mayoría cuenta con servicio de agua potable (68.76% entre quienes tienen red pública dentro de la vivienda y fuera de la vivienda).

La responsabilidad directa sobre la prestación de este servicio es la EPS SEDAPAR S.A. que es quien suministra los servicios de agua potable y alcantarillado en Arequipa y es responsable directa de los mismos. Los municipios que cuentan con EPS no están en la responsabilidad de suministrar estos servicios, sin embargo, hay inversiones realizadas por el gobierno local, incluso otras instituciones de gobierno y por particulares (muchas veces los pobladores) que luego son entregadas para su administración por parte de SEDAPAR S.A. que son consideradas como inversión de terceros.

Abastecimiento de agua a las viviendas del Distrito de Cerro Colorado

| Tipo de abastecimiento de agua en las viviendas | Población | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Red pública dentro de la vivienda | 37,133 | 63.86% |
| Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación | 2,851 | 4.90% |
| Pilón o pileta de uso público | 15,641 | 26.90% |
| Camión-cisterna u otro similar | 1,776 | 3.05% |
| Pozo | 517 | 0.89% |
| Río, acequia, lago, laguna | 50 | 0.09% |
| Otro1/ | 184 | 0.32% |
| Total | 58,152 | 100.00% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017

Elaboración propia.

- Servicio de Desagüe

De acuerdo al CPV 2017, en el Distrito de Cerro Colorado solo tiene una cobertura de (62.80% dentro y fuera de la vivienda).

Servicio higiénico a las viviendas del Distrito de Cerro Colorado

| Servicio higiénico conectado a: | Población | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Red pública de desagüe dentro de la vivienda | 33,601 | 57.78% |
| Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación | 2,918 | 5.02% |
| Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor | 2,800 | 4.81% |
| Letrina | 5,111 | 8.79% |
| Pozo ciego o negro | 13,149 | 22.61% |
| Río, acequia, canal o similar | 21 | 0.04% |
| Campo abierto o al aire libre | 397 | 0.68% |
| Otro1/ | 155 | 0.27% |
| Total | 58,152 | 100.00% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017

Elaboración propia.

- Servicios de Salud

Las últimas décadas, ha mejorado la salud de la población, esto se debe a que se el proceso de urbanización es más dinámico, la población logra mejora el nivel educativo y también mejora el acceso a servicios de saneamiento básico, ello ha permitido el cambio en los estilos de vida y otros son los factores influye en el mejoramiento de la salud. El acceso a los servicios básicos ha permitido mejorar algunos indicadores de salud, en especial la mortalidad infantil de las zonas urbanas, mediante el control de las IRAs y EDAs.

Sin embargo, existen altas tasas de mortalidad materna infantil en la región. Los Establecimientos de Salud (ES) de la Redes Arequipa Caylloma está organizadas en categorías y por Micro redes. La mayoría de los Establecimientos de Salud es de administración del Gobierno Regional (MINSA), así también encontramos Establecimientos con mayor capacidad resolutiva, como Hospitales de EsSalud, Clínicas y otros de administración privada. En lo concerniente a Salud, el 36.42% de la población no cuenta con ningún tipo de seguro, el 25.23% están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) mientras que el 32.69% está asegurado en ESSALUD.

Afiliación a algún tipo de seguro

| Afiliado a algún seguro de salud | Población | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Seguro Integral de Salud (SIS) | 49,948 | 25.23% |
| ESSALUD | 64,703 | 32.69% |
| Seguro de fuerzas armadas o policiales | 2,940 | 1.49% |
| Seguro privado de salud | 8,321 | 4.20% |
| "Otro seguro1/" | 2,502 | 1.26% |
| Ninguno | 72,089 | 36.42% |
| Total | 197,954 | 100.00% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017

Elaboración propia.

- Información sobre la vivienda

La vivienda es:

De acuerdo al CPV 2017, en el Distrito de Cerro Colorado el 79.80% son propietarios de sus áreas, el 12.39% es alquilada.

Viviendas por régimen de tenencia

| Régimen de tenencia | Población | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Alquilada | 7,204 | 12.39% |
| Propia, sin título de propiedad | 22,740 | 39.10% |
| Propia, con título de propiedad | 23,667 | 40.70% |
| Cedida | 4,405 | 7.57% |
| "Otra forma1/" | 136 | 0.23% |
| Total | 58,512 | 100.00% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017

Elaboración propia.

Material predominante de la vivienda:

De acuerdo al CPV 2017, en el Distrito de Cerro Colorado el 93.57% de total de viviendas tienen paredes de ladrillo o bloque de cemento, el 2.59% de las viviendas tienen paredes de piedra o sillar con cal o cemento.

Material de construcción predominante en las paredes exteriores de la vivienda

| Material de construcción | Población | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Ladrillo o bloque de cemento | 48,464 | 83.34% |
| Piedra o sillar con cal o cemento | 5,065 | 8.71% |
| Adobe | 3,515 | 6.04% |
| Tapia | 4 | 0.01% |
| Quincha (caña con barro) | 12 | 0.02% |
| Piedra con barro | 126 | 0.22% |
| Madera (pona, tornillo, etc.) | 599 | 1.03% |
| Triplay / calamina / estera | 366 | 0.63% |
| Otro material1/ | 1 | 0.00% |
| Total | 58,152 | 100.00% |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017

Elaboración propia.

## Territorio

El terreno donde se va a realizar la intervención del proyecto se encuentra en estado de abandono, albergando puntos de basura y vegetación mínima deteriorada.

El desnivel que presenta el terreno entre el punto más bajo y el punto más alto es de 3.60 metros en sentido diagonal orientado desde el suroeste hacia el noreste.

El predio en mención se encuentra en la intersección de las vías principales Av. República del Perú y Av. Cristóbal Colón, en el Centro Poblado Semi-rural Pachacútec Grupo Zonal N°12 – Zona B.

### Área de Estudio

El área de estudio comprende Distrito de Cerro Colorado (área donde se localizará la infraestructura de integración social proyectado) del distrito de Cerro Colorado.

- El área donde se localiza la población afectada.

La población afectada se encuentra en el distrito de Cerro Colorado, espacio geográfico donde se ubican tanto los beneficiarios del proyecto como la Unidad Productora a las cuales pueden acceder los demandantes.

Es el espacio físico en el cual se emplaza un espacio de recreación e integración social, objeto de estudio que involucra la situación con proyecto y el área donde se ubican los beneficiarios del PI, es decir el área donde se dan los impactos por el proyecto.

El Distrito de Cerro Colorado, que es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, en el sur del Perú, el Distrito de Cerro Colorado está ubicado en:

Cuadro N°: Área de estudio del proyecto

| Departamento | Arequipa |
| --- | --- |
| Provincia | Arequipa |
| Distrito | Cerro Colorado |
| Área del proyecto | Zona urbana |
| Localidad | Zona B, Centro Poblado Semi-Rural Pachacútec Zonal N° 12 |
| Ubigeo del Distrito | 040105 |

Fuente: Elaboración propia.

- Ubicaciones geográficas del área de estudio

El distrito de Cerro Colorado está ubicado al Norte de la Ciudad de Arequipa (capital de la provincia), comprendida entre las coordenadas 16º 22´ 24” latitud sur, 71º 33´37” de latitud Oeste a 2,406 metros sobre el nivel del mar.

Cerro Colorado tiene al Fuerte Bolognesi, Aeropuerto Rodríguez Ballón, cantidad de grandes curtiembres, en lugares como Río Seco, Pachacutec, Zamácola, Cerro Viejo, La Libertad, Alto Libertad, 12 de Octubre y otras urbanizaciones nuevas que dan presencia de su crecimiento. Tiene su plaza “Las Américas”, que está ubicada al frente a su iglesia municipal, cerca al mercado y en una esquina se ubica el edificio del Consejo Distrital de Cerro Colorado.

El distrito de Cerro Colorado, en la provincia y departamento de Arequipa, cuenta con una población total de 197,954 habitantes distribuidos en 58,152 viviendas. De este total, 62,030 son menores de 17 años, 118,294 tienen entre 18 y 59 años, y 17,630 son adultos mayores, lo que refleja la necesidad de contar con espacios públicos accesibles, seguros y adecuados para todas las etapas de la vida.

En cuanto a infraestructura básica, 37,133 viviendas cuentan con acceso a agua potable, mientras que 33,601 están conectadas al sistema de alcantarillado. La cobertura eléctrica alcanza a 52,925 viviendas, con presencia de alumbrado público en gran parte del distrito, aunque aún existen sectores que presentan deficiencias o requieren mejoras.

El análisis socioeconómico evidencia la presencia de zonas con necesidades básicas insatisfechas (NBI), donde al menos 126 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. En este contexto, el proyecto “Mejoramiento del Servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad en el Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec Grupo Zonal N° 12 Zona B” busca generar un impacto positivo en la comunidad a través de la recuperación de un espacio público con infraestructura limitada y deteriorada.

Esta intervención permitirá brindar un entorno funcional, seguro e inclusivo que promueva la recreación, el deporte y la integración vecinal, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector y contribuyendo al desarrollo urbano sostenible del distrito.

Datos generales del Distrito de Cerro Colorado

| Región | Arequipa |
| --- | --- |
| Provincia | Arequipa |
| Distrito | Cerro Colorado |
| Localidad | Zona B, Centro Poblado Semi-Rural Pachacútec Zonal N° 12 |
| Área Total | 174.90 km2 |
| Altitud | 2,406 m.s.n.m |

Fuente: Elaboración propia.

Límites:

Los límites del Distrito de Cerro Colorado son:

| Por el Norte | Terrenos colindantes con las faldas del Chachani |
| --- | --- |
| Por el Sur | Pampas de Huaranguillo, Sachaca yl anexo Pachacutec |
| Por el Este | Torrentera que separa a la Tomilla y Cayma |
| Por el Oeste | Torrentera de Añashuayco, Jurisdicción de Zamácola |

Gráfico Nº : Localización del proyecto

Coordenadas geográficas

- 16º35´00” de latitud Sur

- 71º55´75” de longitud Oeste

- El área donde se ubica la UP a intervenir.

La Unidad Productora se encuentra ubicado en el Mercado de abastos en el Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B - Cerro Colorado, Distrito de Cerro Colorado.

Gráfico Nº : Ubicación de la UP

Fuente: Google earth.

- El área donde se ubican otras UP a las cuales puede acceder la población afectada.

De acuerdo a la vista satelital y visita de campo se ha identificado unidades productoras que brindan similares servicios, como mercados o centros comerciales, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Fuente: Google earth.

- Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio.

Identificación de peligros

El riesgo se define como “la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños o perdidas a consecuencia del impacto de un peligro” (DGPM-MEF, 2006). El riesgo es función de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas características y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una función de ambos componentes:

Dónde: GdR: Gestión de Riesgos; R: Riesgo

Análisis de Riesgo:

El análisis de peligros en el proyecto “Creación de los servicios públicos de integración económica y social del mercado de abastos en el Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa”, se realiza debido a los percances que se presentan según estaciones del año, como las lluvias y sismos, por consiguiente, se incorpora el Análisis de Riesgo (AdR), en la que se analizara la vulnerabilidad que puede tener el mencionado proyecto.

Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto, ocurrencia de peligros en la zona

| 1. ¿Existe antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende el proyecto? |  |  |  | 2. ¿Existe estudio que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | No | Comentario |  | Si | No | Comentario |
| Inundaciones | X |  | En épocas de lluvia los meses enero – marzo, la exposición del proyecto a este peligro es baja | Inundaciones | X |  | Para el Distrito de Cerro Colorado, no hay antecedentes de ocurrencia de este peligro, y que en entrevista a los vecinos manifiestan no haberse presentado por lo menos hace 20 años |
| Movimientos en masa |  | X |  | Movimientos en masa |  |  |  |
| Lluvias intensas | X |  | Se presenta los meses enero – marzo. | Lluvias intensas | X |  | Existen reportes estadísticos de la fuerte presencia de lluvias intensas, pero no perjudicara al proyecto. |
| Heladas |  | X |  | Heladas |  | X |  |
| Nevada |  | X |  | Nevada |  |  |  |
| Friaje |  | X |  | Friaje |  |  |  |
| Sismos | X |  |  | Sismos |  | X |  |
| Sequias |  | X |  | Sequias |  |  |  |
| Vulcanismo | X |  |  |  |  |  |  |
| Huaycos |  | X |  | Huaycos |  |  |  |
| Tsunami |  | X |  | Tsunami |  |  |  |
| Incendios forestales | X |  |  | Incendios forestales |  |  |  |
| Erosión |  | X |  | Erosión |  |  |  |
| Vientos fuertes |  | X |  | Vientos fuertes |  |  |  |
| Otros |  | X |  | Otros |  |  |  |
| 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? |  |  |  |  | SI | NO |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? |  |  |  |  | SI | NO |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |

FUENTE: Elaboración propia en base a guía de riesgos y desastres

Interpretación:

según identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto, la ocurrencia de algún peligro más probable en la zona son las lluvias intensas que se presentan en los meses de diciembre a marzo y los sismos se pueden presentar en cualquier momento.

### Área de Influencia

El área de influencia es más específica; es aquella área donde el problema afecta directamente a la población y donde deberá plantearse la alternativa de solución.

Está conformado por la población afectada que viven en el Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec Grupo Zonal N° 12 Zona B, Distrito de Cerro Colorado; para la identificación del área de influencia se considera los factores de ubicación de la población afectada, condiciones de accesibilidad, condiciones socioeconómicas.

Área de influencia del proyecto

| Ubicación Política |  |
| --- | --- |
| Departamento | Arequipa |
| Provincia | Arequipa |
| Distrito | Cerro Colorado |
| Área del proyecto | Zona urbana |
| Localidad | Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec Grupo Zonal N° 12 Zona B |
| Ubigeo | 040105 |

Fuente: Elaboración propia.

El diagnóstico se elabora con información primaria y secundaria, proveniente del levantamiento de información por el equipo técnico encargado de la formulación del proyecto conjuntamente con la población a beneficiarse con el presente proyecto, de tal manera que, con los beneficiarios se ha realizado la recopilación de información en campo, para conocer sobre las problemáticas que se presentan en relación al problema de inadecuada servicio recreativo en dicha zona, donde se encuentran la infraestructura a intervenir. La infraestructura a intervenir, el terreno cuenta con un área de 2,738.54 M2 aproximadamente.

Ubicación del proyecto

Fuente: Google earth.

Actualmente la tipología de peligros en intervenirse con el presente PI se limita principalmente a posibles sismos. El Perú y en especial toda su costa y sierra es una altamente sísmica por lo cual el peligro es homogéneo, y su frecuencia no es conocida. La severidad de los sismos en la costa del Perú ha sido medianamente alta (teniendo como referencia el último terremoto del año 2001, en Arequipa), por lo cual las normas de edificación ya consideran parámetros antisísmicos que permitirán a la nueva infraestructura ser mucho más resistente a dichos eventos.

Los beneficiarios directos e indirectos se considerada a la población demandante que se encuentra dentro del área de influencia en el Mercado de abastos del Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B, Distrito de Cerro Colorado los mismos que interactúan diariamente por el área de intervención al proyecto.

Para nuestro análisis se ha considerado la demanda en función a la necesidad de la población beneficiaria de contar con una infraestructura recreativa pasiva y de esparcimiento adecuada; es así que de acuerdo a la información catastral y a la inspección personal in situ, el área de estudio de comprendido en el centro recreativo del Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B , Distrito de Cerro Colorado,  cuenta con 128 viviendas (Plano Catastral), el promedio de habitantes del distrito por vivienda es de 4 y está mantiene un índice de habitabilidad del 98% obteniéndose para el proyecto que existe aproximadamente 2,039 pobladores al 2,026.

### La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)

La Unidad Productora de bienes y servicios en los que intervendrá el proyecto está referida a los servicios de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad, por lo tanto, el presente análisis abarca a la UP que se implementará con la ejecución del proyecto.

- Los procesos y factores de producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre otros), teniendo presente los estándares de calidad y niveles de servicio

Descripción

En la unidad productora se evidencia un espacio con uso recreativo frecuente por parte de los vecinos, pero con infraestructura limitada y en estado de deterioro. Teniendo en consideración que el proyecto trata de conseguir superar el problema de infraestructura inadecuada para práctica recreativa y cívica para la integración, así como mejorar las condiciones de vida de la población mediante la promoción de la actividad recreativa y social en el Zona B del Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec, distrito de Cerro Colorado, se considera como población beneficiaria a la que se verá favorecida directa e indirectamente.

Situación actual

El área a intervenir está constituida por un espacio destinado al centro cívico del Centro Poblado Semi – Rural Pachacútec, grupo zonal N° 12 zona B del Distrito de Cerro Colorado, las personas que habitan en dicha zona a intervenir con el proyecto manifiestan que, por la falta de infraestructura, la población no participa en actividades comerciales y de intercambio que son importantes para la interacción social y económica.

Diagnóstico de los activos de la unidad productora.

La población del Centro Poblado Semi – Rural Pachacútec, grupo zonal N° 12 zona B , del distrito de Cerro Colorado, actualmente cuentan con un área destinada a mejorar la infraestructura, donde se podrán realizar actividades de intercambio comercial, mediante el Proyecto de Inversión: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CENTRO CIVICO DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, se podrá concretar las metas propuestas.

- Situación actual de la infraestructura a intervenir

Descripción del área existente: se debe indicar que el terreno propuesto para la ejecución del proyecto, es un terreno con un área de 2,738.54 m2 aproximadamente, terreno plano. El predio ubicado en el Centro Poblado Semi – Rural Pachacútec, grupo zonal N° 12 zona B, Distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, destinado al uso de comercio, con una extensión de 2,738.54 m2 y contenido en la Partida Registral N° P06275415, se encuentra afectado en uso a favor de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Cuyos linderos se detallan a continuación:

- Por el frente: Con la Avenida Cristobal Colón con 20.3 ml.

- Por el costado derecho: Con Sub lote 1 B con 23.94 ml.

- Por el costado izquierdo: Con la Sub lote 1 con 23.94 ml.

- Por el fondo: Con Sub lotes 1 y 1B con 20.3 ml.

El entorno inmediato del área de intervención presenta un mayor porcentaje de uso como vivienda en un radio de 100 metros alrededor del terreno, en un menor porcentaje se encuentra el uso de recreación y deporte, y en un rango radio de 200 metros se encuentra un porcentaje mínimo de usos de educación y salud. El área de influencia del proyecto está determinada en su mayoría por las viviendas colindantes al terreno de intervención, cuya población dada su ubicación tendría mayores posibilidades de hacer uso de la infraestructura a implementarse.

La ausencia de infraestructura básica, sumada a la falta de planificación y delimitación de áreas específicas, limita el uso eficiente del parque como espacio público y reduce su potencial como lugar de encuentro, recreación e integración social.

FOTOS DE LUGAR CON DESCRIPCIÓN

Vista del acceso al Centro recreativo, se observa la presencia de escombro y la existencia de basura en los costados, también denota la necesidad mejoramiento en estas secciones

Vista de algunos sectores que muestran la falta de mantenimiento y se denota que los residuos orgánicos y arbustos.

Los niveles de producción

Centro Poblado Semi – Rural Pachacútec, grupo zonal N° 12 zona B, distrito Cerro Colorado, no existe infraestructura adecuada y suficiente para realizar actividades de intercambio comercial pasiva y activa.  Por lo tanto, los niveles de producción se consideran nulo al no existir el servicio adecuado.

Las capacidades de gestión;

La capacidad de gestión se ve traducida en la voluntad de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en ejecutar este proyecto y sacar adelante. Así mismo se encuentra dentro de la cartera de servicios de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Es por ello se inicia la elaboración del estudio de pre inversión mediante la Unidad Formuladora, para su registro mediante el Formato 7A y posterior viabilidad.

- La percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben

La población directamente afectada son los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que residen en la zona de influencia directa, cuyas características en general son de una población de limitados recursos económicos. La gravedad de esta situación puede acentuarse si se estima que la población podría incrementarse tomando en cuenta el comportamiento del crecimiento demográfico poblacional en los últimos años.

En síntesis, se puede concluir que la cobertura del servicio prestado a la población que efectivamente demanda el mismo, es deficiente. Así mismo el lugar representa un peligro para los vecinos de la zona.

La ausencia de infraestructura básica, sumada a la falta de planificación y delimitación de áreas específicas, limita el uso eficiente del área a intervenir como espacio de intercambio comercial de productos de primera necesidad y reduce su potencial como lugar de intercambio, recreación e integración social. Esta situación justifica la necesidad urgente de una intervención integral que permita recuperar y potenciar el valor urbano, social y ambiental del mercado en beneficio de la comunidad.

- Estimación de la Oferta Actual de la UP

La optimización se enfoca en identificar aquellos factores productivos que restringen una adecuada prestación del servicio, debido a que están siendo subutilizados o mal empleados. Es posible entonces que mediante intervenciones “menores”, se puedan eliminar ineficiencias, emplear de mejor manera los factores productivos e incrementar la capacidad de producción de una UP existente.

Estimar la oferta optimizada es crucial en el planteamiento de un PI y su dimensionamiento, por lo que se deben realizar todos los esfuerzos posibles de optimización. El propósito es utilizar eficientemente los activos existentes antes de tomar la decisión de elaborar un PI. La omisión de este análisis podría ocasionar: inadecuada selección de alternativas, mayores costos de inversión, entre otros.

Después de evaluar los procesos de producción y los factores de producción empleados (infraestructura, equipamiento, instalaciones, entre otros) definiendo si cumplen con las normas técnicas y los estándares de calidad que oferta la Unidad Productora de servicios.

- La exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio, así como los efectos del cambio climático.

El análisis de peligros en el proyecto de Inversión: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CENTRO CIVICO DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, se realiza debido a los percances que se presentan según estaciones del año, como las lluvias y sismos, por consiguiente, se incorpora el Análisis de Riesgo (AdR), en la que se analizara la vulnerabilidad que puede tener el mencionado proyecto.

Estimación la exposición de la Unidad Productora

| Peligros | Grado de vulnerabilidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bajo | Medio | Alto |
| Inundaciones | X |  |  |
| Movimientos en masa |  |  |  |
| Lluvias intensas | X |  |  |
| Heladas |  |  |  |
| Nevada |  |  |  |
| Friaje |  |  |  |
| Sismos |  | X |  |
| Sequias |  |  |  |
| Vulcanismo |  | X |  |
| Huaycos |  |  |  |
| Tsunami |  |  |  |
| Incendios forestales |  |  |  |
| Erosión |  |  |  |
| Vientos fuertes |  |  |  |
| Otros: radiación solar |  | X |  |

FUENTE: Elaboración propia según guía general

Interpretación:

según identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto, la ocurrencia de algún peligro más probable en la zona son las lluvias intensas, sismos y la radiación solar.

- Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

Características específicas de los peligros en la zona de estudio

Las lluvias intensas se presentan en todo el Distrito de Cerro Colorado, es afectada por este evento natural anualmente. En el área de influencia el proyecto, no está expuesto a potenciales peligros sean naturales o de otra índole, y por otro lado según la información recogida de los pobladores de la zona de influencia no existe antecedentes de potencial ocurrencia de eventos que significa peligro para el proyecto.

Características específicas de peligros

| Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la siguiente escala: B=Bajo: 1, M=Medio: 2, Alto=A: 3, S.I.=Sin Información: 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peligros | SI | NO | Frecuencia (a) |  |  |  | Severidad (b) |  |  |  | Resultado (c)=(a)*(b) | Evaluación |
|  |  |  | B | M | A | S.I. | B. | M. | A. | S.I. |  |  |
| Inundaciones |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lluvias intensas | X |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Peligro Bajo |
| Derrumbes/Deslizamientos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heladas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Friajes /Nevadas |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sismos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existen actualmente actividad sísmica en la zona? | X |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Peligro Bajo |
| ¿Existen zonas vulnerables a los sismos? | X |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Peligro Medio |
| ¿Existe antecedentes de fisuras de terreno por sismos? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en la zona? | X |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Peligro Bajo |
| ¿Existe antecedentes de daños a infraestructura? | X |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Peligro Medio |
| Sequias |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huaycos |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incendios |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Derrames tóxicos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros (volcánico) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado de análisis de peligros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peligro Medio |

FUENTE: Elaboración propia en base a la guía general

Verificación sobre la vulnerabilidad por exposición, fragilidad y Resiliencia

La verificación sobre la Generación de Vulnerabilidades se analizará en tres factores por Exposición, Fragilidad y Resiliencia, la misma que es verificada directamente por una lista en el cual se analiza durante las fases de Ejecución y Operación del Proyecto, de tal forma se presenta en el siguiente cuadro:

Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o resiliencia en el proyecto.

| Preguntas | Si | No | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización) |  |  |  |
| 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? | x |  | El proyecto interviene una localización específica y de menor exposición, además es una localización estratégica para el desarrollo de actividades de recreación. |
| 2. Si la localización prevista por el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? |  | x | No es posible el cambio debido a que la ubicación es específica, es propiedad de la MDCC. |
| B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (tamaño, tecnología) |  |  |  |
| 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? | x |  | La estructura se desarrolla en cumplimiento con el Reglamento Nacional de construcción y diseños sismorresistentes |
| 2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | x |  | Materiales extraídos de cantera siguen procesos de selección y calidad |
| 3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | x |  | El diseño arquitectónico toma en cuenta características geográficas de la zona |
| 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | x |  | El diseño planteado considera a las proyecciones |
| 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | x |  | La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimiento sísmicos |
| 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio de ejecución de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | x |  | Se ha tomado en cuenta en temporada de lluvias, aunque en niveles bajos se puede construir. |
| C. Análisis de vulnerabilidad por Resiliencia |  |  |  |
| 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres? | x |  | Municipio y Defensa Civil organizan a la población para prevención de desastres |
| 2. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? | x |  | Mecanismos financieros disponibles a nivel local, regional y nacional |
| 3. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen organismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? | x |  | Municipio y Defensa Civil actúan para rescate y recuperación de la afectada |
| 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? | x |  |  |
| 5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? | x |  |  |

FUENTE: Elaboración propia según guía general

INTERPRETACIÓN: Del cuadro anterior los ítems A y B son SI, entonces se continúa analizando las condiciones de Vulnerabilidad por Fragilidad o Resiliencia, de igual forma con el ítem C.

Identificación del grado de vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y Resiliencia

La identificación del grado de vulnerabilidad del proyecto se analizará mediante el siguiente cuadro:

Identificación del grado de vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia

| Factor de Vulnerabilidad | Variable | Grado de vulnerabilidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bajo | Medio | Alto |
| EXPOSICIÓN | (A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro. | X |  |  |
|  | (B) Características del terreno. | X |  |  |
| FRAGILIDAD | (C) Tipo de construcción. | X |  |  |
|  | (D) Aplicación de normas de construcción. | X |  |  |
| RESILENCIA | (E) Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural |  | X |  |
|  | (F) Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia. |  | X |  |
|  | (G) Capacidades financieras de la entidad para la respuesta |  | X |  |
|  | (H) Existencia de recursos financieros para respuesta |  | X |  |
|  | Resultado del análisis de vulnerabilidad | Vulnerabilidad Bajo |  |  |

FUENTE: Elaboración propia según guía general

Interpretación: Del cuadro anterior se puede mencionar que existe en un punto de vulnerabilidad baja en el factor de la Resiliencia y en otras vulnerabilidades media, y en otros factores bajo, entonces, se puede decir que el proyecto presenta VULNERABILIDAD BAJO.

Conclusión de análisis de peligro en la zona afectada

Para concluir y determinar se tiene el grado de peligro Bajo y grado de Vulnerabilidad Bajo, entonces se analiza el siguiente cuadro:

Cuadro N° : Definición de la vulnerabilidad

| Definición De Peligros / Vulnerabilidad |  | Grado De Vulnerabilidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bajo | Medio | Alto |
| Grado de peligros | BAJO | Bajo | Bajo | Medio |
|  | MEDIO | BAJO | Medio | Alto |
|  | ALTO | Medio | Alto | Alto |

FUENTE: Elaboración propia según guía general

Interpretación: Del análisis realizado se puede concluir que el NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO ES MEDIO, por lo tanto, no tendrá implicancia en la ejecución y operación del proyecto.

- Los impactos ambientales que se estuviesen generando.

Al realizar la intervención en esta área permitirá la recuperación de la zona, eliminado los focos infecciosos e instalando áreas verdes generará mejorías del ornato del sector.

### Otros agentes involucrados

Involucrados; en sí son los grupos vinculados con el proyecto, en cualquiera de sus fases: Programación, Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento. El proyecto ha generado una respuesta favorable de las diferentes entidades y grupos beneficiarios del área recreativa a intervenir, como también beneficiarios indirectos.

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, es la Institución de gobierno local que tiene la función de administrar los ingresos económicos, participa en el proceso al priorizar la atención de la necesidad de la comunidad de su distrito; en este caso del Servicios Públicos de Integración Económica y Social, así como de realizar la intervención, a través de sus unidades orgánicas en las distintas etapas del proyecto como la Unidad Formuladora para la formulación y evaluación del proyecto de inversión, La Sub Gerencia de Presupuesto para su posterior asignación presupuestal para la ejecución del proyecto, así mismo interviene la Gerencia de Obras de Infraestructura Pública, que es la encargada de la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución del proyecto. Finalmente, la Municipalidad distrital de Cerro Colorado será la encargada del financiamiento de los gastos en la etapa de Operación y Mantenimiento.

Población beneficiaria

Los beneficiarios son los habitantes del Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec Grupo Zonal N° 12 Zona B, quienes participan en el proceso de elaboración del proyecto en vista que accederán a los servicios que brindara el Mercado de abastos. Se está considerando como población beneficiaria en un radio de 300 metros, donde se tiene como población beneficiaria de 2,039 personas.

Matriz resumen de involucrados

En el cuadro siguiente se puede apreciar la matriz donde se señalan los problemas percibidos e intereses de los grupos involucrados en el proyecto. Cabe mencionar que principalmente se encuentran implicados en el presente proyecto, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y la población beneficiaria.

Matriz de Involucrados

| Grupos de involucrados | Problemas percibidos |  | Intereses | Estrategias | Compromisos asumidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipalidad Distrital de Cerro Colorado | Escasos práctica deportiva y/o recreativa para recreación y sociabilización. |  | Brindar a la población distrital, espacios adecuados para la recreación y sociabilización. | Financiar y ejecutar proyectos de infraestructura recreativa y esparcimiento que permita el mejoramiento del ornato público | Formular y ejecutar el proyecto de inversión. Asumir los gastos de operación y mantenimiento. |
| Beneficiarios | Ausencia de espacios adecuados para recreación y sociabilización. |  | Contar con un espacio público, seguro y en adecuadas condiciones. | Solicitar a las autoridades el mejoramiento de su infraestructura recreativa – esparcimiento. | Colaborar con el cuidado de la infraestructura. Apoyo en brindar información cualitativa y cuantitativa para la elaboración del estudio |
|  |  | Elaboración: Propia |  |  |  |

DIAGRAMA DE INVOLUCRADOS

Fuente: Elaboración Propia

## DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

### Problema Central

El problema central se determina basándose en el diagnóstico de la situación actual, taller de involucrados e información obtenida, siendo definido de la manera siguiente:

INADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CENTRO CÍVICO DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N° 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO – PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA.

El problema identificado, se sustenta en los siguientes indicadores:

Problema Identificado

| Problema central | Indicadores |
| --- | --- |
| INADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CENTRO CÍVICO DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N° 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO – PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA. | PORCENTAJE DE MERCADOS DE ABASTOS POR IMPLEMENTAR |

### Causas Principales

La identificación de las causas del problema, son analizadas mediante las causas directas e indirectas siendo estas las siguientes:

- Causa Directa 1:	Limitados espacios para el abastecimiento de productos de primera necesidad

Causa Indirecta 1:	Inadecuada Infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad

Causa Indirecta 2:	Inadecuado equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad

Causa Indirecta 3:	Inadecuado mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad

Matriz de evidencia de las causas del problema identificado

|  | Causas | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Causa Directa 1 | Limitados espacios para el abastecimiento de productos de primera necesidad. |  |
| Causa Indirecta 1 | Inadecuada Infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad | - Los espacios actuales se encuentran en estado natural (tierra y cesped). |
| Causa Indirecta 2 | Inadecuado equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad | - Equipamiento en mal estado o inexistente. |
| Causa Indirecta 3 | Inadecuado mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad | - Mobiliario en mal estado o inexistente. |

### Efectos Principales

- Efecto Directo 1: Espacios abandonados

Efecto Indirecto 1: Incremento de la contaminación visual

- Efecto Directo 2: Sensación de inseguridad en la población

Efecto Indirecto 2: Presencia de personas de dudosa reputación

Cuadro N° 2.34 Matriz de evidencia de las causas del problema identificado

|  | Efecto | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Efecto Directo 1 | Espacios de recreación descuidados y abandonados | Terreno destinado para la interacción pública en estado de abandono |
| Efecto Indirecto 2 | Sensación de inseguridad en la población | Ingreso de personas de dudosa reputación en el terreno por falta de control. |

De acuerdo al análisis realizado en los ítems anteriores, se puede definir como efecto final el siguiente:

DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Árbol de Causas – Problemas – Efectos

## PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo Central

OBJETIVO CENTRAL

“ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO”..

El objetivo del proyecto es la situación negativa que se quiere cambiar, en tal sentido, el objetivo del presente proyecto está definido como sigue:

PROBLEMA CENTRAL

“INADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO”.

### Objetivos Específicos

Medio de Primer Nivel 1: Adecuados espacios para el abastecimiento de productos de primera necesidad

Medio fundamental 1: Adecuada infraestructura para abastecimiento de productos de primera necesidad

Medio fundamental 2: Adecuado equipamiento para abastecimiento de productos de primera necesidad

Medio fundamental 3: Adecuado mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad

Fin Directo 1:  Espacios recuperados

Fin Indirecto 1: Disminución de la contaminación visual

Fin Directo 3: Sensación de seguridad en la población

Fin Indirecto 3: Disminución de personas de dudosa reputación

De acuerdo al análisis realizado en los ítems anteriores, se puede definir como Fin último del proyecto el siguiente:

INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS POBLADORES EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

## Árbol de Medios – Objetivo – Fines

## Planteamiento de la Alternativa de Solución

La intervención contempla el diseño y creación integral de un espacio público urbano con carácter recreativo, y de intercambio comercial, ubicado en el Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B, distrito de Cerro Colorado. El proyecto busca responder a las necesidades sociales, ambientales y de accesibilidad de la población local, consolidando un entorno funcional, seguro e inclusivo.

Con la finalidad de plantear la alternativa de solución, se analizaron los 03 Medios Fundamentales descritos en el Árbol de Medios y Fines, planteándose por lo menos 01 acción por cada Medio Fundamental.

- Adecuada Infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad

Acción 1.1: Construcción de ambiente de articulación comercial

Acción 1.2: Construcción de espacio de circulación horizontal y/o vertical

Acción 1.3: Construcción de Servicios Higiénicos y/o vestidores

Acción 1.4: Construcción de Área Verde

- Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad

Acción 2.1: Implementación de ambiente de preparación y expendio de alimentos

- Adecuado Mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad

Acción 3.1:  Implementación de Mobiliario Urbano

JUSTIFICACION DE PLANTEAMIENTO DE UNICA ALTERNATIVA

El proyecto plantea una única alternativa, esto debido a que se ha considerado los resultados del trabajo de campo realizado en la zona de estudio, donde se ha identificado que existe infraestructuras recreativas y cívicas en la zona con las mismas características y equipamiento urbanos dentro del alcance del proyecto. El presente proyecto se encuentra acorde al RNE, va de acuerdo a la NORMA A 0.70 COMERCIO, donde se detallan las características principales de una edificación comercial destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios, en este caso, un mercado de abastos zonal. El mercado cuenta con una iluminación artificial, por medio de un sistema eléctrico; y una iluminación natural, por medio de celosías laterales, ventanales en la fachada y un lucernario superior; ambas garantizan la clara visibilidad de los productos que se expenden, sin alterar sus condiciones naturales. El mercado cuenta un sistema de ventilación natural, la misma que es cruzada gracias a las celosías superiores y los vanos, así mismo, el área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del ambiente que ventilan. Cuenta con sistemas de detección y extinción de incendios, así como condiciones de seguridad de acuerdo a lo establecido en la Norma A 130: Requisitos de Seguridad del RNE. Los ingresos para personas y mercadería son diferenciados, así mismo facilita el desplazamiento para personas con discapacidad, los vanos de acceso son mayores a 1.00 evitando dificultades de acceso y salida, los ambientes cuentan con una altura mínima de 3.80 m.

El dimensionamiento o Tamaño se ha definido a partir de la brecha Oferta - Demanda., de manera que se ha adecuado gradualmente a la demanda. Se ha considerado una Alternativa Única por los criterios expuestos líneas arriba y bajo un criterio de materiales costos que al fin se evaluado la función del servicio.

MODULO III

FORMULACIÓN

# FORMULACIÓN

## DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El Ciclo de Inversión es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es concebido, diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Consta de las 04 fases siguientes:

Gráfico N° 3.1

Ciclo de inversión

- Programación Multianual de Inversiones (PMI): Tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial.

- Formulación y Evaluación (F Y E): Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad.

- Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).

- Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas.

Para el presente proyecto de inversión se considera un Horizonte de Evaluación de 10 años y 13 meses; 13 meses para la fase de ejecución y 10 años para la fase de funcionamiento.

Horizonte de evaluación

| ACTIVIDADES |  | Año 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | … | Añ 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |
| Fase de Inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaboración de expediente Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ejecución de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Liquidación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Post Inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Operación y Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Cronograma de Inversión

## ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO

### Análisis de la demanda del servicio

- Identificación de bienes y/o servicios intervenidos por el proyecto

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, el servicio que se intervendrá con el proyecto es el de “SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PORDUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD”, en el distrito de Cerro Colorado específicamente en el Centro Cívico del Centro Poblado Semi – Rural Pachacútec, Grupo Zonal N° 12 Zona B de Cerro Colorado.

La unidad de medida de la brecha oferta – demanda “PERSONAS/AÑO” y el indicador brecha de calidad/cobertura “porcentaje de personas que no participan de los servicios deportivos recreativos respecto a la población total” siendo la unidad de medida indicador de brecha “MERCADO”.

Servicio, unidad de medida e indicador

| Servicios públicos con brecha identificada y priorizada | SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PORDUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD |
| --- | --- |
| Indicador de producto asociado a la brecha de servicios | PORCENTAJE DE MERCADOS DE ABASTOS POR IMPLEMENTAR |
| Tipología de proyecto de inversión | MERCADO DE ABASTOS |
| UM Brecha Oferta – Demanda | PERSONAS/AÑO |
| UM Indicador de Brecha | MERCADO |
| Espacio Geográfico | Distrital |
| Año | 2,026 |
| Valor | 1 |
| Fuente: Aplicativo PMI – MEF Elaboración: Propia |  |

- Población Total

Población del área de estudio definida previamente en el diagnóstico, para nuestro análisis se ha considerado a la población del distrito de Cerro Colorado, teniendo como base de datos al INEI, donde la población para los años censales 2007 y 2017 tienen una población de 113,171 y 197,954 habitantes respectivamente.

Cuadro N° 3.3: Población Total

| Distrito | 2007 | 2017 | TC |
| --- | --- | --- | --- |
| Dist. Cerro Colorado | 113,171 | 197,954 | 5.75% |

Para su proyección se ha toma la información de acuerdo al Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Campesinas, el distrito de Cerro Colorado habitantes, tuvo un crecimiento interesal de 5,75 % en el periodo 2007- 2017.

Cuadro N° 3.4: Proyección de la Población Total

| Item | Año | Población |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2026 | 309,619 |
| 1 | 2027 | 327,424 |
| 2 | 2028 | 346,253 |
| 3 | 2029 | 366,165 |
| 4 | 2030 | 387,221 |
| 5 | 2031 | 409,489 |
| 6 | 2032 | 433,037 |
| 7 | 2033 | 457,939 |
| 8 | 2034 | 484,274 |
| 9 | 2035 | 512,122 |
| 10 | 2036 | 541,573 |

- Población de Referencia

Proporción de la población total vinculada con el objetivo central del PI, para nuestro análisis se ha considerado a la población que tiene la intención de asistir a la nueva infraestructura a implementarse con el proyecto (conversaciones con los pobladores de la zona), considerando en nuestro análisis a la población que radica Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec Grupo Zonal N° 12 Zona B y se ha considerado un radio de 300 metros.

Para su proyección se toma la información de acuerdo al Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Campesinas, el distrito de Cerro Colorado contaba con 113,171 habitantes, tuvo un crecimiento interesal de 5.75% en el periodo 2007- 2017.

Cuadro N° 3.5: Proyección de la Población de Referencia

|  | Población referencial |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2026 | 1,480 |
| 1 | 2027 | 1,565 |
| 2 | 2028 | 1,655 |
| 3 | 2029 | 1,750 |
| 4 | 2030 | 1,851 |
| 5 | 2031 | 1,957 |
| 6 | 2032 | 2,070 |
| 7 | 2033 | 2,189 |
| 8 | 2034 | 2,315 |
| 9 | 2035 | 2,448 |
| 10 | 2036 | 2,589 |

Fuente: INEI Censo 2017

- Población demandante potencial, efectiva y objetivo

La población demandante potencial es el segmento de la población de referencia afectada por el problema central, respecto al bien o servicio que se intervendrá con el PI, por carecer de los mismos o recibirlos de forma inadecuada.

El presente proyecto, considera como población demandante potencial (usuarios / año) a la población que tiene la intención de asistir al Mercado de abastos del Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B, Cerro Colorado (entrevista con los pobladores de la zona), debido a que en la intervención con proyecto se considera áreas de recreación y esparcimiento, que pueden ser aprovechadas y/o utilizadas tanto por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que está representada por 2,039  pobladores, es decir la misma población de referencia.

Cuadro N° 3.6 Proyección de la Población Demanda Potencial Usuarios/año

|  | Población referencial |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2026 | 1,480 |
| 1 | 2027 | 1,565 |
| 2 | 2028 | 1,655 |
| 3 | 2029 | 1,750 |
| 4 | 2030 | 1,851 |
| 5 | 2031 | 1,957 |
| 6 | 2032 | 2,070 |
| 7 | 2033 | 2,189 |
| 8 | 2034 | 2,315 |
| 9 | 2035 | 2,448 |
| 10 | 2036 | 2,589 |

Fuente: INEI Censo 2017

### Análisis de la Oferta

Oferta en la situación sin proyecto:

Como se mencionó en el diagnóstico, en el Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B existe algunos espacios de integración e intercambio comercial, que se encuentran en un radio de 300 metros. En la actualidad no se cuenta con activos necesarios para la realización de actividades.

Es posible entonces que mediante intervenciones “menores”, se puedan eliminar ineficiencias, emplear de mejor manera los factores productivos e incrementar la capacidad de producción de una UP existente.

El estimar la oferta optimizada es crucial en el planteamiento de un PI y su dimensionamiento, por lo que se deben realizar todos los esfuerzos posibles de optimización.

El propósito es utilizar eficientemente los activos existentes antes de tomar la decisión de elaborar un PI. La omisión de este análisis podría ocasionar: inadecuada selección de alternativas, mayores costos de inversión, entre otros.

Después de evaluar los procesos de producción y los factores de producción empleados (infraestructura, equipamiento, instalaciones, entre otros) definiendo si cumplen con las normas técnicas y los estándares de calidad que oferta la Unidad Productora de servicios.

Los espacios en las Asociaciones dentro de su área de influencia cuentan con espacios limitados por lo que brindan un servicio restringido e inadecuado. En ese sentido, la oferta optimizada es cero (0), por lo que la cantidad de personas atendidas adecuadamente con Servicios públicos de integración económica y social es igual a cero (0) como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 3.21 Proyección de la oferta Usuarios/año

|  | Fase de formulación | Fase de ejecución |  | Fase de funcionamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Usuarios/ año Adecuadamente atendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: INEI Censo 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Determinación de la brecha oferta - demanda

Personas

Como se indicó anteriormente la demanda del proyecto está determinada por los usuarios/año que acceden a adecuados Servicios públicos de integración económica y social en el Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec Grupo Zonal N° 12 Zona B.

El presente proyecto, considera como población objetivo (usuarios / año) a la población del Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec Grupo Zonal N° 12 Zona B, Cerro Colorado, debido a que considera áreas de intercambio comercial, que pueden ser aprovechadas y/o utilizadas por personas del distrito y de otros sectores.

Para determinar el número de personas que pueden dar uso con el proyecto es.

Brecha oferta – demanda

Personas

| item | Año | Oferta | Demanda | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026 | - | 1,480 | -1,480 |
| 1 | 2027 | - | 1,565 | -1,565 |
| 2 | 2028 | - | 1,655 | -1,655 |
| 3 | 2029 | - | 1,750 | -1,750 |
| 4 | 2030 | - | 1,851 | -1,851 |
| 5 | 2031 | - | 1,957 | -1,957 |
| 6 | 2032 | - | 2,070 | -2,070 |
| 7 | 2033 | - | 2,189 | -2,189 |
| 8 | 2034 | - | 2,315 | -2,315 |
| 9 | 2035 | - | 2,448 | -2,448 |
| 10 | 2036 | - | 2,589 | -2,589 |

## ANÁLISIS TÉCNICO

### Aspectos técnicos

- Tamaño:

El tamaño del proyecto, está en función a la brecha de oferta – demanda existente.

Opciones del Tamaño del Proyecto

| N° | Alternativa de tamaño | Unidad medida | Valor* |
| --- | --- | --- | --- |
| Adecuada infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  |  |  |
| 1 | Construcción de Ambiente de articulación comercial Construcción de una plataforma con sus respectivas áreas de expendio. El mercado cuenta con una capacidad de 1000 personas calculadas a razón de 2.00 m2 por cada persona ocupando un área total de 1999.56 m2. De área construida, distribuida en 3 niveles de edificación diferenciando 2 niveles en el Bloque 1 y 3 niveles en el Bloque 2 | m2 | 644.37 |  |
| 2 | Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores • Instalación de servicios higiénicos accesibles, ubicados en una zona de fácil acceso, con iluminación y ventilación natural. | m2 | 204.00 |  |
| 3 | Construcción de Construcción de espacio de circulación horizontal y/o vertical El parque cuenta con caminos peatonales de concreto pulido que conectan cada una de las zonas funcionales: Las rutas internas han sido diseñadas con pendientes suaves y rampas que cumplen con los criterios de accesibilidad universal. Se incluyen zonas de estar con mobiliario urbano nuevo, como bancas y papeleras, que invitan al descanso, la contemplación y la interacción social | m2 | 384.24 |  |
| 4 | Construcción Área Verde Se ha proyectado la siembra de nueva vegetación ornamental de bajo consumo hídrico, combinada con zonas de césped natural y plantas de sombra. Estas áreas están integradas a las circulaciones y zonas de estancia, permitiendo una relación directa entre lo natural y lo construido. El sistema de riego será semiautomático, alimentado por puntos para garantizar el mantenimiento eficiente de la vegetación. | m2 | 289.48 |  |
| Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  |  |  |
| 5 | Implementación de ambiente de preparación y expendio de alimentos Instalación de cámaras de congelamiento, equipamiento de mesas de acero inoxidable, | Gbl | 13 |  |
| Adecuado Mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  |  |  |
| 6 | Implementación de Mobiliario Urbano. Instalación de pérgolas de metal con acabados de madera y bancas de concreto con acero. | Und | 40 |  |
| Fuente: Elaboración propia / Presupuesto |  |  |  |  |

- Localización:

El proyecto se desarrollará en el terreno ubicado en el Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec Grupo Zonal N° 12 Zona B Cerro Colorado, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento Arequipa.

Localización del Proyecto

| N° | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | CENTRO CÍVICO DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL N° 12, ZONA B , DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. |

Macro y Micro localización del Distrito de Cerro Colorado

Fuente: Elaboración propia

- Tecnología:

Para la elaboración del presente proyecto, se tomó en cuenta aspectos como clima, suelo, topografía, normas técnicas sectoriales, entre otros. La alternativa propuesta, está diseñada para brindar un óptimo nivel de servicio durante el horizonte de evaluación.

Análisis de la Tecnología del Proyecto

| Procesos | Tipo de Factor productivo | Activo estratégicos esenciales | Tipo de tecnología |  |  | Factores relevantes que condicionan la tecnología |  |  | Sustento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 |  |  |  |
| Proceso 1 | Infraestructura | Construcción de Ambiente de articulación comercial | El área de cada puesto es en promedio de 6 a 8 m2, según la norma del A 070 del RNE, con diferentes características y agrupados de acuerdo a las actividades comerciales a desarrollar en el mercado. |  |  | Especificaciones técnicas |  |  | El dimensionamiento ve la distribución de cada espacio recreativo, dentro de la capacidad instalada del terreno. |  |  |
|  |  | Construcción de espacio de circulación horizontal y/o vertical | Realizadas en concreto llaneado, accesibles y antideslizantes, con trazos continuos y pendientes suaves. |  |  |  |  |  | Es el componente que se encarga de articular con los demás espacios recreativos. |  |  |
|  |  | Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores | Contiene Servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres. Baño accesible para personas con discapacidad. |  |  | Especificaciones técnicas |  |  | Es el componente que se encarga de brindar la seguridad |  |  |
|  |  | Construcción de área verde | Incorporación de vegetación ornamental de bajo requerimiento hídrico, con zonas ajardinadas asociadas a los espacios de descanso. • Tratamiento paisajístico: Uso de piedra canto rodado en bordes de zonas duras para reducir el uso de agua y mejorar el acabado visual. |  |  | Especificaciones técnicas |  |  | Componentes de mejora del ornato y vista de los visitantes. |  |  |
|  | Equipamiento | Implementación de ambiente de preparación y expendio de alimentos | 01 cámaras de congelamiento, 12 mesas de acero inoxidable, |  |  | Especificaciones técnicas |  |  | Especificaciones técnicas |  |  |
|  | Mobiliario | Implementación de Mobiliario Urbano | 32 pérgolas de metal con acabados de madera 08 bancas de concreto con acero |  |  | Especificaciones técnicas |  |  | Especificaciones técnicas |  |  |
| Fuente: Elaboración Propia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS POSITIVOS:

Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. Existen algunos riesgos mínimos de impactos negativos, que serán manejados con las capacitaciones.

Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna   silvestre.

Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.

Cultural: Las obras se ejecutarán sin ningún riesgo ya que por la zona no se encuentran restos arqueológicos.

Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Por el contrario, con el servicio de agua potable se eliminará enfermedades diarreicas y dérmicas. Que es el principal problema con que cuenta los pobladores del área de influencia.

Las acciones de mitigación son de carácter preventivo: No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras. Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras, cuyos costos están incluidos dentro de los costos directos.

Recomendaciones para la Prevención y Mitigación

| COMPONENTE AMBIENTAL | IMPACTOS AMBIENTALES | ACTIVIDAES CAUSANTES | MEDIDAS DE PREVCENCION Y/O MITIGACIÓN | LUGAR DE APLICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIRE | Alteración de la calidad de aire por la emisión de material articulado y gases. | Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. | Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. | En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. |
|  |  |  | Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. |  |
|  |  |  | Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. |  |
|  |  |  | No sopletes y se usará pintura sin plomo. |  |
|  | Aumento de los niveles de ruido | Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. | Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. | En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. |
|  |  |  | Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. |  |
|  |  |  | Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante la noche. |  |
| BIOLOGICO | Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi- fauna) | Construcciones provisionales para maquinaria. Demolición de muros de sillar existentes. | Evitar ruidos molestos para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar (palomas). | En todas las áreas a ser disturbadas contempladas en el proyecto, durante todas las fases. |
| PAISAJE | Alteración del paisaje. | Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los arcos, parantes, mallas y cerco, | Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. | En todas las áreas a ser disturbadas contempladas en el proyecto, durante todas las fases. |
|  |  |  | El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para ser dispuesto en el lugar autorizado por la municipalidad de Cerro Colorado. |  |
|  |  |  | Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de esas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. |  |
| SOCIOECONOMICO | Riesgos a la salud de las personas. | Construcciones provisionales, movimientos de tierras, limpieza de material excedente. | Uso de mascarillas y guantes por el personal de labora directamente en esta obra. | En todas las áreas a ser disturbadas contempladas en el proyecto, durante todas las fases. |
|  |  |  | Restricción del paso de los transeúntes. |  |
|  |  |  | Control de generación de partículas. |  |
|  |  |  | Control de los niveles de ruido. |  |
|  | Riesgos de seguridad de las personas. | Obras preliminares, movimiento de tierras, construcción de una Infraestructura comunal | Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra | En todas las áreas a ser Disturbadas contempladas en el proyecto, durante todas las fases. |
|  |  |  | Señalización de las zonas peligrosas. |  |
|  |  |  | Restricción del paso de los transeúntes. |  |
|  |  |  | Instrucciones al personal para evitar accidentes. |  |

### Diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles

- DEL TERRENO

Topografía:

El distrito cuenta con una superficie de 174.90 Km2 el cual representa el 1,80% de toda la superficie provincial (9682 Km2). El terreno donde se desarrollará el proyecto de creación de los servicios DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD en el centro cívico, ubicado en el Centro Poblado Semi – Rural Pachacutec, grupo zonal N° 12 zona B, presenta una topografía El desnivel que presenta el terreno entre el punto más bajo y el punto más alto es de 3.60 metros en sentido diagonal orientado desde el suroeste hacia el noreste. El levantamiento topográfico realizado permitió identificar las condiciones actuales del relieve, facilitando un diseño adaptado al terreno, con curvas de nivel que reflejan las pendientes suaves del área y aseguran una correcta integración de los elementos proyectados.

Accesibilidad:

El proyecto se encuentra en una zona de fácil acceso dentro del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa. El recorrido desde la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado hasta el Centro Cívico del Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec Grupo Zonal N° 12 Zona B, abarca aproximadamente 3.9 kilómetros y puede realizarse en un tiempo estimado de 9 a 12 minutos en vehículo, utilizando principalmente la Av. 27 de noviembre y la Av. Aviación, ambas vías pavimentadas y de tránsito fluido. Esta ruta forma parte de la red vial estructurante del distrito, conectando el centro administrativo con la zona norte de Zamacola, lo que garantiza una adecuada accesibilidad vehicular al parque. Además, la cercanía a avenidas principales facilita la conexión con el transporte público que circula por el eje de la Av. Aviación, beneficiando a los residentes de zonas aledañas. Se prevé, como parte del proyecto, reforzar los accesos peatonales y la señalización en el entorno inmediato del parque, promoviendo una movilidad segura, ordenada e inclusiva para todos los usuarios.

Acceso al área del Proyecto

Servicios:

El sector donde se desarrolla el proyecto cuenta con los servicios de Agua, Red de Desagüe, Electricidad, Telefonía e internet.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El mercado cuenta con una iluminación artificial, por medio de un sistema eléctrico; y una iluminación natural, por medio de celosías laterales, ventanales en la fachada y un lucernario superior; ambas garantizan la clara visibilidad de los productos que se expenden, sin alterar sus condiciones naturales. El mercado cuenta un sistema de ventilación natural, la misma que es cruzada gracias a las celosías superiores y los vanos, así mismo, el área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del ambiente que ventilan. Cuenta con sistemas de detección y extinción de incendios, así como condiciones de seguridad de acuerdo a lo establecido en la Norma A 130: Requisitos de Seguridad del RNE. Los ingresos para personas y mercadería son diferenciados, así mismo facilita el desplazamiento para personas con discapacidad, los vanos de acceso son mayores a 1.00 evitando dificultades de acceso y salida, los ambientes cuentan con una altura mínima de 3.80 m. Los pasajes de circulación principales son de 3.00 m y los de circulación secundaria son de 2.40 m, ambos se integran hacia las escaleras y el ascensor. El mercado cuenta con dos ingresos principales, uno diferenciado a cada bloque principal; cuenta también con dos ingresos secundarios para mercadería directo hacia depósitos. El área de cada puesto es en promedio de 6 a 8 m2, según la norma del A 070 del RNE, con diferentes características y agrupados de acuerdo a las actividades comerciales a desarrollar en el mercado. El área de elaboración de alimentos cuenta con pisos de material no absorbente, resistentes y antideslizantes, no atacables por los productos empleados en su limpieza y de materiales que permitan su mantenimiento en adecuadas condiciones de higiene. Las paredes tendrán superficies lisas, no absorbentes y revestidas de material o pintura que permitan su lavado sin deterioro. Los techos estarán construidos de forma que no se acumule polvo ni vapores de condensación y de fácil limpieza. El mercado cuenta con servicios sanitarios en base al cálculo del número de ocupantes según el capítulo IV de la norma A 070, se cuenta con servicios higiénicos para personas discapacitadas en cada nivel edificado del mercado. Dentro de los requisitos para el funcionamiento se encuentran ambientes como cámaras para depósitos de basura y laboratorio de control de calidad, estos se incluyen en la programación del mercado. El mercado cuenta con una capacidad de 1000 personas calculadas a razón de 2.00 m2 por cada persona ocupando un área total de 1999.56 m2. De área construida, distribuida en 3 niveles de edificación diferenciando 2 niveles en el Bloque 1 y 3 niveles en el Bloque 2. Adicional al mercado, se contempla un área de expansión destinada a uso de plaza pública y áreas verdes, contemplando un área de 1024 m2 de ocupación del terreno. Primer Nivel: El primer nivel cuenta con 14 stands, servicios higiénicos, depósito de limpieza, almacén y elevador. Segundo Nivel: El segundo nivel cuenta con 6 stands destinados a la venta de comida, un patio de comidas, un almacén, un depósito de limpieza y servicios higiénicos. Bloque 2 Primer Nivel: El primer nivel cuenta con 2 áreas de administración con servicios individuales, 1 área de depósito general, 1 laboratorio y 1 cuarto de residuos. Segundo Nivel: El segundo nivel cuenta con 31 stands, servicios higiénicos, depósito de limpieza y elevador. Tercer Nivel: El tercer nivel cuenta con 19 stands, servicios higiénicos y elevador. Cuenta con 8 áreas verdes con vegetación, camineras y áreas de circulación, incluye bancas con pérgolas y postes de luz. Cuenta con áreas verdes con vegetación, rampas y escaleras de circulación, jardineras y postes de luz.

METAS DEL PROYECTO

Adecuada infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad

- Construcción de Ambiente de articulación comercial

Construcción de una plataforma con sus respectivas áreas de expendio. El mercado cuenta con una capacidad de 1000 personas calculadas a razón de 2.00 m2 por cada persona ocupando un área total de 1999.56 m2. De área construida, distribuida en 3 niveles de edificación diferenciando 2 niveles en el Bloque 1 y 3 niveles en el Bloque 2

- Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores

Instalación de servicios higiénicos accesibles, ubicados en una zona de fácil acceso, con iluminación y ventilación natural.

- Construcción de espacio de circulación horizontal y/o vertical

El parque cuenta con caminos peatonales de concreto pulido que conectan cada una de las zonas funcionales: Las rutas internas han sido diseñadas con pendientes suaves y rampas que cumplen con los criterios de accesibilidad universal. Se incluyen zonas de estar con mobiliario urbano nuevo, como bancas y papeleras, que invitan al descanso, la contemplación y la interacción social

- Construcción Área Verde

Se ha proyectado la siembra de nueva vegetación ornamental de bajo consumo hídrico, combinada con zonas de césped natural y plantas de sombra. Estas áreas están integradas a las circulaciones y zonas de estancia, permitiendo una relación directa entre lo natural y lo construido. El sistema de riego será semiautomático, alimentado por puntos para garantizar el mantenimiento eficiente de la vegetación.

Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad

- Implementación de ambiente de preparación y expendio de alimentos: Instalación de cámaras de congelamiento, equipamiento de mesas de acero inoxidable,

Adecuado Mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad

- Implementación de Mobiliario Urbano: Instalación de pérgolas de metal con acabados de madera y bancas de concreto con acero.

JUSTIFICACION DE PLANTEAMIENTO DE UNICA ALTERNATIVA

El proyecto plantea una única alternativa, esto debido a que se ha considerado los resultados del trabajo de campo realizado en la zona de estudio, donde se ha identificado que existe infraestructuras en la zona con las mismas características y equipamiento urbanos dentro del alcance del proyecto, estas fueron ejecutadas con estructura de acero y columnas de concreto armado. El desnivel que presenta el terreno entre el punto más bajo y el punto más alto es de 8 metros en sentido diagonal orientado desde el suroeste hacia el noreste. Para este caso donde la edificación se ubica en zonas altas de la ciudad de Arequipa (clima frío, por debajo de la zona de confort) los criterios de ventilación son concordantes con los criterios de aislamiento térmico e iluminación natural, dado que todos son importantes para el bienestar de los usuarios. El terreno se encuentra dentro de un contexto edificado, con presencia de edificaciones de vivienda y recreación en sus cercanías. Variables Antropométricas: Dentro de estas variables de ha tomado en cuenta las dimensiones promedio de los usuarios en el lugar y la dimensión promedio según el estándar de mobiliario, la altura promedio es de 1.70 m. Variables Estructurales: Se ha tomado en cuenta para el dimensionamiento de los ambientes la norma de diseño sismorresistente E.030. Variables de Seguridad: Se ha tomado en cuenta las normas de seguridad en edificaciones para la evacuación rápida en casos de emergencia y atención de accidentes fortuitos. Respecto a la adopción del partido arquitectónico, se propone un sistema modular de construcción emplazado según la topografía del terreno. Sistema Modular: Se ha optado por este sistema bajo las consideraciones de sus beneficios respecto a la facilidad constructiva, la adaptabilidad a cualquier otro contexto, la versatilidad funcional y la economía, entre otros. Ambos módulos se ubican de forma que se adecúen según la elevación de la topografía, con el fin de adaptar la arquitectura al terreno. Frente al diseño modular, se designa un área de expansión para los módulos ubicados en el terreno, con el fin de integrar un área intermedia de reunión y desplazamiento entre el equipamiento y las vías vehiculares.

## GESTION DEL PROYECTO

### Gestión en la fase de ejecución:

La organización y función de los roles y responsabilidades de cada uno de los actores que participan, se detalla a continuación a fin de entender la organización y gestión en las fases de ejecución y funcionamiento.

Fase de Ejecución

Organización durante la Fase de Ejecución

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a través de la Sub Gerencia de Presupuesto realizará coordinaciones correspondientes para los desembolsos calendarizados correspondientes, así como con la Unidad de Abastecimiento y Gerencia de Desarrollo Urbano para la adquisición de materiales necesarios. La Sub Gerencia de Presupuesto en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas calendarizarán con oportunidad los desembolsos mensuales que serán supervisados previos informes de avances físicos ejecutados.

Cuadro N° 3.30: Roles y funciones de los actores en la operación del proyecto

| Dependencias | Roles | Documentos Sustentatorios |
| --- | --- | --- |
| Fase de Ejecución |  |  |
| Sub Gerencia de Presupuesto | - Registra y calendariza la programación presupuestal para la ejecución del proyecto. - La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado emitirá la Certificación Presupuestal para el financiamiento y ejecución del proyecto. | - Reporte Presupuestales del SIAF |
| Sub Gerencia de Logística | - Cumplir con los procesos de contratación y adquisición, para la programación adecuada del proyecto. | - Contratos firmados - Órdenes de Compra - Órdenes de Servicio |
| Gerencia de Obras de Infraestructura Pública | - Planificar, organizar y controlar la ejecución del proyecto. - Coordinar con la Unidad de abastecimiento, la organización y conformación de los comités especiales para los procesos de licitación, estudios técnicos y construcción. - Remite la programación para la ejecución presupuestal en plazos previstos y cumplimiento de metas del proyecto. - Monitorea el cumplimiento de metas físicas y financieras de los componentes del proyecto. | - Informes de avance del estudio definitivo y avance físico financiero de la construcción y otros componentes del proyecto. - Propuestas remitidas y reunión de coordinación con actas. - Reportes de ejecución presupuestal. - Informes de avances físicos y financieros alcanzados por el residente y supervisor. |
| Etapa de Funcionamiento |  |  |
| Gerencia de Obras de Infraestructura Pública. | - Realizar a tiempo las adquisiciones necesarias para el funcionamiento. Realizar el mantenimiento de la infraestructura en coordinación con las instancias correspondientes. | - Informes y Servicios |

Unidad Ejecutora

Se propone que la Unidad Ejecutora sea la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

Modalidad de Ejecución

Para el presente proyecto la modalidad de ejecución será por Administración Indirecta (Contrata), cuyo proceso estará a cargo del Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. La Unidad Ejecutora cuenta con la capacidad técnica para la ejecución de la obra (personal especializado, equipos, maquinarias y/o infraestructura) que permitan su conclusión.

Plan de implementación

Considerando los alcances, límites y disponibilidad de recursos presupuestarios que administra la Municipalidad de Cerro Colorado, en cuanto a ejecución de proyectos de inversión, se prevé estructurar el presupuesto en forma integral, debiendo de garantizar la operación y mantenimiento. El proyecto será ejecutado en 14 meses; 02 mes para elaboración de Expediente Técnico, 01 mes para procesos de selección, 10 MESES de ejecución física y 01 mes de liquidación.

### Fase de Funcionamiento

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, asumirá los costos de operación y mantenimiento que el proyecto genere durante su vida útil. Las fuentes de financiamiento de que se puede disponer para ejecutar las inversiones y cubrir los gastos de operación y mantenimiento:

Fase del ciclo de inversión y su fuente de financiamiento

| Fase del ciclo de inversión | Fuente de Financiamiento |
| --- | --- |
| Fase de Ejecución | Recursos Determinados |
| Fase de Funcionamiento | Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados |

## COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

En esta sección se calculó los costos de la alternativa propuesta a precios de mercado, posteriormente, estos costos serán distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado.

### Estimación de los costos de inversión:

Los costos de inversión del proyecto contemplan los componentes del proyecto, como son las obras civiles para la construcción de la infraestructura, Equipamiento, así como la elaboración de estudios definitivos (Expediente Técnico), supervisión y gestión del proyecto. El monto de inversión del Proyecto de Inversión a precios privados asciende a S/ 10,747,131.89 soles, como se detalla en el cuadro siguiente:

Costo de inversión total a precios de mercado en soles

| COMPONENTE / ACCCION | UM | Metrado | Inversión |
| --- | --- | --- | --- |
| Adecuada infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  | 6,651,463.16 |
| Acción 1.1: Construcción de ambiente de articulación comercial | m2 | 644.37 | 5,002,009.11 |
| Acción 1.2: Construcción de espacio de circulación horizontal y/o vertical | m2 | 384.24 | 642,071.07 |
| Acción 1.3: Construcción de Servicios Higiénicos y/o vestidores | m2 | 204.00 | 696,587.32 |
| Acción 1.4: Construcción de Área Verde | m2 | 289.48 | 310,795.66 |
| Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  | 88,000.00 |
| Acción 2.1: Implementación de ambiente de preparación y expendio de alimentos | Glb | 13.00 | 88,000.00 |
| Adecuado Mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad |  |  | 61,484.30 |
| Acción 3.1: Implementación de mobiliario Urbano | Glb | 40.00 | 61,484.30 |
| Costo directo |  |  | 6,800,947.46 |
| Gastos generales | 12.00% |  | 816,113.70 |
| Utilidad | 8.5% |  | 578,080.53 |
| Subtotal |  |  | 8,195,141.69 |
| IGV | 18% |  | 1,475,125.50 |
| Presupuesto de obra |  |  | 9,670,267.19 |
| Supervisión de proyecto | 5.0% |  | 483,513.36 |
| Liquidación de Proyecto |  |  | 44,883.02 |
| Expediente técnico |  |  | 335,000.00 |
| Gestión de proyecto |  |  | 160,000.00 |
| Control Concurrente | 1% |  | 53,468.32 |
| Costo de inversión |  |  | 10,747,131.89 |

### Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales

Son todos aquellos costos relacionados con el mantenimiento del parque de integración social y económico, durante el Horizonte de Evaluación, es decir para 10 años. Los costos de Operación y Mantenimiento se han calculado para la situación sin proyecto y con proyecto.

Situación “Sin Proyecto”

En la situación sin proyecto no existen costos de operación y mantenimiento.

Situación “Con Proyecto”

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, costos de mantenimiento de reposición que se prevé ejecutar al 5 año. Los gastos rutinarios contribuyen a prevenir un deterioro acelerado de la infraestructura que podría demandar mayores gastos de reposición y los gastos periódicos se encargan de realizar los trabajos de reposición que se originen por el desgate natural por exposición al clima y uso de la infraestructura.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

| Item | Descripción |  | Und. | Meses | Cantidad | Precio | Precio Privado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S/. | S/. |
| 01.00.00 | OPERACIÓN |  |  |  |  |  | 7,300.00 |
| 01.01.00 | PAGO DE SERVICIOS |  |  |  |  |  | 3,100.00 |
| 01.01.01 | LUZ |  | Mes | 12 | 1 | 300 | 1,300.00 |
| 01.01.02 | AGUA |  | Mes | 12 | 1 | 150 | 1,800.00 |
| 01.02.00 | INSUMOS |  |  |  |  |  | 4,200.00 |
| 01.02.01 | INSUMO LIMPIEZA DE BAÑOS |  | Global | 12 | 1 | 150 | 1,800.00 |
| 01.02.02 | INSUMOS LIMPIEZA DE CAMPO |  | Global | 12 | 1 | 200 | 2,400.00 |
| 02.00.00 | MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  | 39,300.00 |
| 02.01.00 | MANTENIMEINTO REGULAR / PREVENTIVO |  |  |  |  |  | 2,500.00 |
| 02.01.01 | PINTADO DE SS.HH. |  | Global | 1 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 02.02.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO |  |  |  |  |  | 18,800.00 |
| 02.02.01 | PINTADO GENERAL |  | Global | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02.02.02 | CORTE DE ÁREA VERDE Y PODADO |  | Global | 12 | 1 | 900.00 | 10,800.00 |
| 02.03.00 | MANTENIMIENTO ANUAL |  |  |  |  |  | 18,000.00 |
| 02.03.01 | MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS |  | Global | 1 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 02.03.02 | MANO DE OBRA |  | Global | 1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 02.03.03 | MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REFLECTORES |  | Global | 1 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| TOTAL COSTO Op. y Mto. S/. |  |  |  |  |  |  | 46,600.00 |

Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Los flujos de costos incrementales a precios de mercado se muestran en el cuadro siguiente:

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

| ITEM | O&M SIN PROYECTO |  | O&M CON PROYECTO |  | COSTO INCREMENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO | OPERACIÓN |  |
| 0 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 1 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 2 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 3 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 4 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 5 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 6 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 7 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 8 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 9 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |
| 10 | 0 | 0 | 39,300.00 | 7,300.00 | 46,600.00 |

FUENTE: Elaborado para el Proyecto

MODULO IV

EVALUACIÓN

# EVALUACIÓN

## EVALUACIÓN SOCIAL

### Beneficios Sociales

El principal beneficio que generará el proyecto es de tipo social, debido a la satisfacción que tendrá la población en el Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec Grupo Zonal N° 12 Zona B Cerro Colorado en general, que harán uso del espacios de integración económica y social en condiciones adecuadas para realizar las actividades propias del intercambio comercial con la finalidad de que los usuarios puedan realizar actividades de intercambio y que la población infantil se divierta y estimulen algunas de sus habilidades motoras, en tanto que las personas mayores disfruten del paisaje mejorando sus habilidades sociales, este beneficio no puede ser valorizado cuantitativamente. La percepción de satisfacción y valorización de la misma depende de cada persona.

## Situación “Sin Proyecto”

En la situación “sin proyecto”, no existen beneficios, debido a que actualmente no se brinda ningún servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad en el área del proyecto.

- No tener áreas de adquisición de productos adecuada para la práctica de un intercambio comercial pasiva y de esparcimiento,

- Aumento de sedentarismo, generando problemas en la salud

- Incremento de malos hábitos en la población ante la desmotivación por no contar con alguna infraestructura adecuada y moderna.

- Seguir destinando recursos para gastos de salud, etc.,

## Situación “Con Proyecto”

Los beneficios obtenidos por el proyecto son de carácter incremental y atribuible solo a la intervención. Los beneficios de proyecto permiten determinar con mayor certeza la relación causa – efecto entre un proyecto dado y sus efectos directos sobre la población beneficiaria. Las evaluaciones de impacto a punta de medir el grado de cambio que se puede atribuir a una intervención, eliminando el sesgo de los factores ajenos al proyecto que podrían haber influido en los resultados obtenidos. En tal sentido, se mencionan algunos de los beneficios sociales del proyecto:

- Se generan condiciones favorables para motivar a la población a asistir a espacios de intercambio y de esparcimiento recreativos.

- Estimular el desarrollo de actividades de intercambio y de esparcimiento.

- Contribuir a estilos de vida saludables.

- Acceso a la adquisición de productos de primera necesidad recuperados

- Incremento de la práctica de intercambio comercial

- Sensación de seguridad en la población.

## Costos sociales

Para calcular los costos sociales se aplica a los precios de mercado los factores de corrección que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado. En el presente proyecto, se utilizan los siguientes:

Factores de Corrección

| Factores de corrección | Sierra |
| --- | --- |
| Mano de obra calificada | 0.790 |
| Semicalificada | 0.600 |
| No calificada | 0.420 |
| Bienes nacionales | 0.847 |
| Fuente: Anexo N° 11 Parámetros de Evaluación Social |  |

## Situación “Sin Proyecto”

Como se mencionó anteriormente, en la situación sin proyecto no se incurre en ningún gasto, por lo que estos son iguales a cero (S/ 0).

## Situación “Con Proyecto”

Costos de Inversión:

Aplicando los factores de corrección correspondientes el precio social del proyecto es de S/. 8,555,386.29 soles, como se muestra en el cuadro siguiente:

Costo de inversión a Precios Sociales en soles

| Acciones | Composición porcentual | Costo total a precios de mercado | Factor de corrección* | Costo a precios sociales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente I | 100% | 9,457,715.47 |  | 7,156,545.54 |
| Insumo no transable | 70% | 6,619,737.38 | 0.847 | 5,609,946.93 |
| Insumo transable** |  |  | 1.080 |  |
| Mano de obra calificada | 19% | 1,818,657.95 | 0.790 | 1,436,739.78 |
| Mano de obra semicalificada |  |  |  |  |
| Mano de obra no calificada*** | 11% | 1,019,320.13 | 0.420 | 109,858.83 |
| Combustibles |  |  |  |  |
| Componente II | 100% | 125,127.20 |  | 98,892.90 |
| Insumo no transable | 70% | 87,580.26 | 0.847 | 74,220.56 |
| Insumo transable** |  |  | 1.080 |  |
| Mano de obra calificada | 19% | 24,061.16 | 0.790 | 19,008.31 |
| Mano de obra semicalificada |  |  |  |  |
| Mano de obra no calificada*** | 11% | 13,485.78 | 0.420 | 5,664.03 |
| Combustibles |  |  |  |  |
| Componente III | 100% | 87,424.53 |  | 69,095.01 |
| Insumo no transable | 70% | 61,191.04 | 0.847 | 51,856.81 |
| Insumo transable** |  |  | 1.080 |  |
| Mano de obra calificada | 19% | 16,811.18 | 0.790 | 13,280.83 |
| Mano de obra semicalificada |  |  |  |  |
| Mano de obra no calificada*** | 11% | 9,422.32 | 0.420 | 3,957.37 |
| Combustibles |  |  |  |  |
| Gestión del proyecto |  | 160,000.00 | 0.847 | 135,593.22 |
| Expediente técnico |  | 335,000.00 | 0.847 | 283,898.31 |
| Supervisión |  | 483,513.36 | 0.847 | 409,757.08 |
| Liquidación |  | 44,883.02 | 0.847 | 38,036.46 |
| Control Concurrente |  | 53,468.32 | 0.847 | 45,312.14 |
| Total |  | 10,747,131.89 |  | 8,555,386.29 |

## Estimación de los costos de inversión en la fase de Funcionamiento

Costos de Operación y Mantenimiento:

Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, ascienden a S/ 34,209.10 soles tal como se muestra en los cuadros siguientes:

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

| PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presupuesto | : COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subpresupuesto | : MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cliente | : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descripción |  | Und. | Meses | Cantidad | Precio | Precio Privado | FC | Precio Social |
|  |  |  |  |  |  | S/. | S/. |  | S/. |
| 01.00.00 | OPERACIÓN |  |  |  |  |  | 7,300.00 |  | 6,183.10 |
| 01.01.00 | PAGO DE SERVICIOS |  |  |  |  |  | 3,100.00 |  | 2,625.70 |
| 01.01.01 | LUZ |  | Mes | 12 | 1 | 300 | 1,300.00 | 0.85 | 1,101.10 |
| 01.01.02 | AGUA |  | Mes | 12 | 1 | 150 | 1,800.00 | 0.85 | 1,524.60 |
| 01.02.00 | INSUMOS |  |  |  |  |  | 4,200.00 |  | 3,557.40 |
| 01.02.01 | INSUMO LIMPIEZA DE BAÑOS |  | Global | 12 | 1 | 150 | 1,800.00 | 0.85 | 1,524.60 |
| 01.02.02 | INSUMOS LIMPIEZA DE CAMPO |  | Global | 12 | 1 | 200 | 2,400.00 | 0.85 | 2,032.80 |
| 02.00.00 | MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  | 39,300.00 |  | 28,026.00 |
| 02.01.00 | MANTENIMEINTO REGULAR / PREVENTIVO |  |  |  |  |  | 2,500.00 |  | 1,500.00 |
| 02.01.01 | PINTADO DE SS.HH. |  | Global | 1 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.60 | 1,500.00 |
| 02.02.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO |  |  |  |  |  | 18,800.00 |  | 11,280.00 |
| 02.02.01 | PINTADO GENERAL |  | Global | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.60 | 4,800.00 |
| 02.02.02 | CORTE DE ÁREA VERDE Y PODADO |  | Global | 12 | 1 | 900.00 | 10,800.00 | 0.60 | 6,480.00 |
| 02.03.00 | MANTENIMIENTO ANUAL |  |  |  |  |  | 18,000.00 |  | 15,246.00 |
| 02.03.01 | MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS |  | Global | 1 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.85 | 3,811.50 |
| 02.03.02 | MANO DE OBRA |  | Global | 1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.85 | 2,964.50 |
| 02.03.03 | MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REFLECTORES |  | Global | 1 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.85 | 8,470.00 |
| TOTAL COSTO Op. y Mto. S/. |  |  |  |  |  |  | 46,600.00 |  | 34,209.10 |

FUENTE: Elaborado para el Proyecto

Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales

| O&M SIN PROYECTO |  | O&M CON PROYECTO |  | COSTO INCREMENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO | OPERACIÓN | MANTENIMIENTO | OPERACIÓN |  |
| 0 | 0 | 28,026.00 | 6,183.10 | 34,209.10 |
| 0 | 0 | 28,026.00 | 6,183.10 | 34,209.10 |
| 0 | 0 | 28,026.00 | 6,183.10 | 34,209.10 |
| 0 | 0 | 28,026.00 | 6,183.10 | 34,209.10 |
| 0 | 0 | 28,026.00 | 6,183.10 | 34,209.10 |
| 0 | 0 | 28,026.00 | 6,183.10 | 34,209.10 |
| 0 | 0 | 28,026.00 | 6,183.10 | 34,209.10 |
| 0 | 0 | 28,026.00 | 6,183.10 | 34,209.10 |
| 0 | 0 | 28,026.00 | 6,183.10 | 34,209.10 |
| 0 | 0 | 28,026.00 | 6,183.10 | 34,209.10 |
| 0 | 0 | 28,026.00 | 6,183.10 | 34,209.10 |

FUENTE: Elaborado para el Proyecto

## Criterios de decisión:

Metodología Costo/ efectividad (CE)

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizó la metodología costo/eficiencia, considerando que los beneficios del proyecto no pueden ser cuantificables monetariamente.

Indicadores de rentabilidad del proyecto

De acuerdo a la evaluación económica, el proyecto tiene un VACT de S/ 11,059,821.69 soles, siendo el costo de capacidad de producción de S/ 3,924.40 por m2 y el costo por beneficio directo de S/ 5,424.31.

Cuadro N° 4.6

Indicadores de rentabilidad social

| ITEM | INVERSION | COSTOS INCREMENTALES | BENEFICIARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8,555,386.29 |  |  |
| 1 |  | 34,209.10 | 1,565 |
| 2 |  | 34,209.10 | 1,655 |
| 3 |  | 34,209.10 | 1,750 |
| 4 |  | 34,209.10 | 1,851 |
| 5 |  | 34,209.10 | 1,957 |
| 6 |  | 34,209.10 | 2,070 |
| 7 |  | 34,209.10 | 2,189 |
| 8 |  | 34,209.10 | 2,315 |
| 9 |  | 34,209.10 | 2,448 |
| 10 |  | 34,209.10 | 2,589 |
|  |  | TSD | 8% |
|  |  | VACT | 8,784,932.13 |
|  |  | POBLACION BENEFICIARIA | 2,039 |
|  |  | ICE POR POBLACION BENEFICIARIA | 4,308.58 |
|  |  | CAE | S/ 1,309,213.94 |
|  |  | m2 | 2,738.54 |
|  |  | Costo por capacidad de producción | 3,124.07 |

FUENTE: Elaborado para el Proyecto

## Análisis de incertidumbre

### Análisis de sensibilidad

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión y en la variación de los beneficiarios, por ser estas las variables más importantes del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobrepase el valor referencial publicado por el MEF, así como en estas situaciones se puede conocer que tan sensible es el presente proyecto.

Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle variaciones de +/- 5% al 25% de acuerdo a los escenarios propuesto en los cuales se podría desarrollar el proyecto de inversión.

Debido a la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión, se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en la ratio costo efectividad o indicadores de efectividad y/o eficacia (ICE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y su incidencia en el Proyecto de Inversión.

Variables de sensibilidad.

Efectuar el análisis de sensibilidad para las alternativas propuestas implica dos posibilidades o escenarios; una es una variación en los costos de inversión del proyecto, y la segunda es la posibilidad de variaciones en los costos y variaciones en el número de beneficiarios de manera conjunta, estas dos posibilidades están medidas a precios sociales expresadas en Soles.

- Variación en los costos del proyecto; estas variaciones se pueden presentar en la etapa de ejecución y estas variaciones pueden deberse a cambios en los metrados, cambios en la tecnología de construcción, cambios en el proceso productivo, cambio en la modalidad de ejecución, incrementos y/o decrementos mínimos de metas, variación en las metas de los componentes, etc. como producto de la elaboración de los estudios definitivos, variaciones en los precios de los bienes o servicios requeridos para el desarrollo del proyecto.

- Variación en el número de beneficiarios; este supuesto plantea variaciones del número de beneficiarios del Proyecto, ya que dadas las características del mismo el número de usuarios del servicio puede presentar variaciones.

Los resultados obtenidos de la sensibilidad para ambos escenarios señalados, se muestra en los cuadros siguientes:

CUADRO N° 4.7

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA ÚNICA

ESCENARIO 1: VARIACION DEL MONTO DE INVERSIÓN

(Soles)

|  | VALOR | VACN | C/E |
| --- | --- | --- | --- |
| -25% | 2,039 | 6,588,699.10 | 3,231.34 |
| -20% | 2,039 | 7,027,945.71 | 3,446.76 |
| -15% | 2,039 | 7,467,192.31 | 3,662.18 |
| -10% | 2,039 | 7,906,438.92 | 3,877.61 |
| -5% | 2,039 | 8,345,685.53 | 4,093.03 |
| 0% | 2,039 | 8,784,932.13 | 4,308.45 |
| 5% | 2,039 | 9,224,178.74 | 4,523.87 |
| 10% | 2,039 | 9,663,425.35 | 4,739.30 |
| 15% | 2,039 | 10,102,671.95 | 4,954.72 |
| 20% | 2,039 | 10,541,918.56 | 5,170.14 |

FUENTE: Elaborado para el proyecto

### Análisis de riesgo probabilístico:

De acuerdo al análisis, si disminuye el monto de inversión del proyecto, así como los gastos de operación y mantenimiento, manteniéndose constante el número de beneficiarios, el C/E tiende a disminuir, situación inversa si es que los costos del proyecto se incrementan.

En cambio, si disminuye la cantidad de beneficiarios y se mantienen los costos, el indicador C/E se incrementa y si la cantidad de beneficiarios se incrementa el indicador disminuye, siendo más rentable en términos sociales. La situación más óptima se da cuando el número de beneficiarios se incrementa y los costos disminuyen.

## EVALUACIÓN PRIVADA

En aquellos casos en los que: i) el sector privado participe en la ejecución de los proyectos y/o en su funcionamiento (como el caso de asociaciones público privada), ii) en los proyectos de empresas públicas y/o iii) en aquellos proyectos de inversión que tienen un potencial de generación de ingresos monetarios, se deberá realizar la evaluación de la rentabilidad desde el punto de vista privado. Esta evaluación puede ser económica (sin considerar fuentes y características del financiamiento) y financiera, considerando participación y condiciones del financiamiento posible de obtener. De acuerdo al análisis el proyecto de inversión no tiene un potencial de generación de ingresos monetarios o menos que el sector privado participe en la ejecución de los proyectos. En tanto no es factible la evaluación privada. La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y en el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Sostenibilidad Técnica y Administrativa:

Deberá complementar la dotación de equipos, materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto, para realizar adecuadamente la operación y mantenimiento de las instalaciones.

Sostenibilidad Económica y Financiera:

La población beneficiaria participara en mantener en adecuadas condiciones la infraestructura pública. El monto de inversión será aportado por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, además de ello la Municipalidad hará cargo de la Operación y Mantenimiento, a través de la Gerencia de Servicios Públicos. La sostenibilidad financiera por su parte descansa en la optimización de los recursos tanto operativos, como administrativos y la aplicación de un adecuado manejo de personal, logística, etc.

Sostenibilidad Social:

Según los objetivos y metas descritos en el proyecto, así como los Índices de Costos/Efectividad determinados en el proyecto son económicamente y socialmente rentables. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podrá apreciar en el mejoramiento de la cobertura de los servicios y de las condiciones de vida de la población, incidiendo en la salud y bienestar, así mismo se modificará favorablemente los hábitos de costumbres de los usuarios actuales y futuros.

Sostenibilidad Ambiental:

Se deben analizar las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto. El objetivo es de determinar si es que se están tomando en cuenta los elementos que eviten generación de las vulnerabilidades ambiental durante la ejecución y operación del proyecto.

- La disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de financiamiento:

La implementación del proyecto implica disponer de recursos suficientes para asegurar la inversión, así como la operación. Siendo los recursos necesarios para la ejecución económicos, logísticos, administrativos humanos.

La ejecución del presente proyecto está prevista en el presupuesto. La operación y mantenimiento estará a cargo de la Gerencia de Servicios Públicos.

- Los arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y post inversión:

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, mandara a concurso para la elaboración del expediente técnico.

La institución tiene competencia y autonomía dentro de la normatividad.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia limitada para la implementación de este tipo de proyectos, pero este será ejecutado bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -CONTRATA.

- La capacidad de gestión del operador:

Tanto la etapa de inversión como la de operación y mantenimiento se encuentra garantizado puesto que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado hará respetar compromisos y administrar el proyecto en la fase de inversión y en forma autónoma en la fase de operación y mantenimiento.

##### El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios:

No se tiene información de ello ya que la oferta es nula.

- Conflictos sociales:

No existen conflictos sociales ya que los beneficiarios están de acuerdo a la implementación del proyecto.

- La capacidad y disposición a pagar de los usuarios:

El municipio asume todos los gastos.

##### Los riesgos de desastres:

Exposición:

No existe tal grado de vulnerabilidad de infraestructura con respecto al proyecto en mención, ni con las intervenciones ejecutadas, ya que estas áreas no se producen fenómenos representativos que puedan dañar la futura infraestructura, pero principalmente a la población que recibirá los servicios en dicha infraestructura, en este caso.

Fragilidad:

En este caso no se necesita de la protección de la infraestructura a ejecutar frente al impacto insignificantico de los fenómenos o peligro y se basa principalmente por los materiales, tecnología usada entre otros.

Resiliencia:

Pero si se daría el caso, la respuesta de la población después del impacto de un fenómeno o peligro o ante la ocurrencia de éste o de una amenaza, es positiva y alentadora.

Mide el grado de respuesta de la población u organización social después del impacto de un fenómeno o del peligro o ante la ocurrencia de éste o de una amenaza.

Para esto se debe de tener en cuenta que se debe de Reducir los niveles de riesgo existente en la sociedad (Gestión correctiva del riesgo) y No generar nuevos riesgos en los procesos de desarrollo e inversión (Gestión prospectiva del riesgo).

## MATRIZ DE MARCO LÓGICO

|  | RESUMEN DE OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN | INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA | - En promedio 2,039 personas mejoran su calidad de vida a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. | Sondeo mediante encuestas de calidad de vida de la población. Estadísticas socioeconómicas elaboradas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. | La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado continúa con la política de mejorar las condiciones de vida de la población. |
| PROPOSITO | ADECUADAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA | Tiempo - En el año 2026, se tiene 01 espacio público mejorado. Calidad - En el año 2026 la población se identifica con el lugar. | Panel fotográfico Resultados de informes de evaluación. | Adecuado mantenimiento de la infraestructura por parte de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. |
| COMPONENTES | Adecuada Infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad. Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad Adecuado mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad | Al año 2026 la población del sector Semi-Rural Pachacutec, Grupo Zonal N° 12 Zona B, Cerro Colorado con espacios para el abastecimiento de productos de primera necesidad. | Inspecciones por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano. Actas de entrega de obra. Panel fotográfico | Financiamiento oportuno del proyecto. Los proveedores de materiales, insumos y servicios cumplen con la entrega de bienes y servicios en el tiempo oportuno. |
| ACTIVIDADES | Adecuada Infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 1.1: Construcción de ambiente de articulación comercial Acción 1.2: Construcción de espacio de circulación horizontal y/o vertical Acción 1.3: Construcción de Servicios Higiénicos y/o vestidores Acción 1.4: Construcción de Área Verde Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 2.1: Implementación de ambiente de preparación y expendio de alimentos Adecuado Mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 3.1: Implementación de mobiliario Urbano | Adecuada Infraestructura para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 1.1: Construcción de ambiente de articulación comercial 5,002,009.11 Acción 1.2: Construcción de espacio de circulación horizontal y/o vertical 642,071.07 Acción 1.3: Construcción de Servicios Higiénicos y/o vestidores 696,587.32 Acción 1.4: Construcción de Área Verde 310,795.66 Adecuado Equipamiento para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 2.1: Implementación de ambiente de preparación y expendio de alimentos 88,000.00 Adecuado Mobiliario para el abastecimiento de productos de primera necesidad Acción 3.1: Implementación de mobiliario Urbano 61,484.30 Costo directo 6,800,947.46 Gastos generales 816,113.70 Utilidad 578,080.53 Subtotal 8,195,141.69 IGV. 1,475,125.50 Presupuesto de obra 9,670,267.19 Supervisión de proyecto 483,513.36 Liquidación de Proyecto 44,883.02 Expediente técnico 335,000.00 Gestión de proyecto 70,000.00 Control Concurrente 53,468.32 Junta de Resolución de D. 90,000.00 Costo de inversión 10,747,131.89 | Registro de publicación de TdRs y convocatoria. Contrato con el contratista de obra Proceso de selección. Informes valorizados Informe de supervisión Informe de liquidación de obra. | Expediente Técnico de obra Contrato con el contratista de obra Informes valorizados Informe de supervisión Informe de liquidación de obra |

MODULO V

CONCLUSIONES

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## CONCLUSIONES:

El presente proyecto es viable, sostenible y está alineado con la reducción de brechas de acceso de servicio público de integración económica y social en el distrito de Cerro Colorado, contribuyendo al bienestar de la población.

El centro poblado semi-rural Pachacútec del distrito de Cerro Colorado no cuenta con adecuados espacios para el abastecimiento y comercialización de productos de primera necesidad, existiendo el riesgo de que existan espacios abandonados, inseguridad para realizar comercializaciones, y bajos ingresos económicos.

El problema central está definido como: “INADECUADAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA”.

La Alternativa única es la que soluciona del problema, desde el punto de vista tecnológico es la más apropiada para la zona, cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento.

El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa Seleccionada es de: S/. 10,747,131.89 soles.

Los pobladores y la municipalidad paralelamente se harán cargo de los costos de operación y mantenimiento con el autoevaluó que se les cobrara.

El Proyecto de Inversión según los resultados obtenidos en las fases de Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto se concluye bajo los siguientes aspectos:

Viabilidad Técnica

El presente proyecto planteado es técnicamente adecuado porque permite dar solución al problema principal, mediante los estudios definitivos, la construcción de infraestructura recreativa (cumpliendo con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento, medidas de mitigación ambiental del proyecto, además de gastos generales y supervisión)

Viabilidad Económica

Los indicadores económicos analizados para la alternativa de solución planteada indican que el proyecto es económicamente rentable:

El proyecto se evalúa a través de Costo Efectividad en el caso de las vías presenta un VACT S/.       3.508,945.12 con un CAE S/ 1,648,239.57 de la alternativa seleccionada.

El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, la alternativa uno la seleccionada es sostenible, soportando incrementos racionales en la inversión y los costos de operación y mantenimiento.

Viabilidad Social:

Con el presente proyecto se beneficiará en promedio a 2,039 pobladores, que con la implementación del proyecto se les brindará un adecuado servicio.

Por su carácter y naturaleza, el Proyecto tendrá un gran impacto en su área de influencia, así la población beneficiada verá mejorar sustancialmente sus condiciones y calidad de vida.

La inversión a precios sociales requerida para el presente proyecto es de S/ 8,555,386.29 soles para la alternativa seleccionada.

Los Costos de Operación y mantenimiento lo asumirán los beneficiarios con el respectivo pago de autoevaluó y juntamente con la Municipalidad. La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con la fuente de financiamiento Canon, Sobre canon.

## RECOMENDACIONES:

Fase de Ejecución

Se recomienda que durante la ejecución del proyecto se respete el cronograma de ejecución previsto, a fin de que el proyecto genere los beneficios estimados de manera oportuna.

Fase de Funcionamiento

Durante la Fase de Funcionamiento, se recomienda el adecuado mantenimiento de la infraestructura, a fin de garantizar su operatividad durante el todo el horizonte de evaluación.